永中办〔2021〕60号

重庆市永川区中山路街道办事处

关于印发《永川区中山路街道办事处

2021年河长制工作要点》的通知

- 各村（社区），相关科室：

- 根据重庆市永川区河长办公室关于印发《永川区2021年河长制工作要点》的通知（永河长办〔2021〕19号）精神，结合街道实际，拟定了《永川区中山路街道办事处2021年河长制工作要点》，现印发给你们，请认真贯彻落实。

- 附件：永川区中山路街道办事处2021年河长制工作要点

- （此页无正文）

- 重庆市永川区中山路街道办事处

- 2021年6月8日

#### （此件公开发布）

- 永川区中山路街道办事处2021年河长制工作要点

- 2021年，街道河长制工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，全面落实党中央、国务院、重庆市委、市政府关于强化河湖长制的决策部署和区委、区政府工作要求，持续深化落实第1号、第2号市级总河长令，以贯彻落实《中华人民共和国长江保护法》《重庆市河长制条例》（以下简称《条例》）为契机，做深做实“一河一长、一河一策、一河一档”，推动河长制有名、有实、有能，为建设山清水秀美丽永川提供更加坚实的水生态支撑和制度保障。

- 一、持续深化落实第1号、第2号区级总河长令

- （一）常态化排查问题。全方位常态化排查污水偷排直排乱排、岸线乱占、河道乱建问题，通过自主排查、上级抽查、群众反映、部门联动、跨区域联查等多项排查方式，做到不漏一域、不留死角。

- （二）责任化整治问题。针对排查出的问题，分类建立问题整改台账，属街道职责范围内立即落实整改，属职权范围外的立即报告相关单位，加强跟踪督办，全力配合做好整改工作。

- 二、持续打好水污染防治攻坚战，切实管住水

（三）提升河流水环境质量。围绕国控断面考核目标和“水十条”国家考核目标要求，深入推进河流综合治理，开展入河排污口整治，以国考、市考断面水质达标全面带动流域水环境质量提升。保持水域清漂常态化。巩固黑臭水体整治成效，推动城区黑臭水体长治久清、环境美化优化。辖区河流水质只升不降、持续向好，街道境内不发生重大水污染事件。

（四）加强畜禽水产养殖污染治理。强化规模化养殖场监管，加强养殖废弃物资源化利用，实施化肥农药减量增效行动。严格水产养殖“三区”（繁殖区、限养区、禁养区）管理，深入推进水产养殖尾水治理，推广水产绿色健康养殖技术。到2021年年底，畜禽粪污综合利用率提高到75%以上，规模化养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上，化肥农药利用率提高到40%。

- 三、持续整治河库管理突出问题，着力护好岸

（五）推进河道“清四乱”常态化、规范化。持续开展河道乱占、乱采、乱堆、乱建“四乱”问题清理整治，坚决去存量、遏增量。组织开展暗访督查，实行清单式、台账式管理，建立“四乱”问题定期通报和分级调度机制，分类施策、有序推进“四乱”问题整改销号。加大日常监督检查频次和力度，做到“四乱”问题早发现、早清理、早制止，防止问题屡禁不止、死灰复燃。

- （六）切实做好水旱灾害防御。按照“消隐患、强弱项”的思路，聚焦重点防洪风险点，加快重点河流防洪工程治理，开展病险水库除险加固，逐步消除防洪薄弱点，着力提升中心城区防洪能力。

- 四、构建综合治理新体系，聚力修复改善生态

（七）加强农村河库综合整治。建立健全农村生活垃圾收运处置体系，开展农村生活垃圾分类和资源化利用工作。持续推进农村厕所革命。推动城镇污水管网向周边村庄延伸覆盖，加强生活污水源头减量和尾水回收利用。以面积较大、群众反映强烈的农村黑臭水体为优先，分期分批有序实施整治。

- （八）切实保障饮用水水源安全。加强饮用水水源地风险防范和应急处置，布局建设城市备用饮用水水源或应急水源。完善全区集中式饮用水水源地基础信息调查，开展集中式饮用水水源地保护区调整划分工作。

- 五、强化创新驱动，推动河长制有名有实有能

- （九）抓好中央生态环保督察、长江经济带生态环境警示片等反馈问题整改。统筹推进中央生态环保督察、长江经济带生态环境警示片等反馈问题整改工作，认真落实《重庆市贯彻落实〈重庆市中央生态环境保护督察报告〉整改方案》《重庆市2020年长江经济带生态环境警示片披露问题整改工作方案》。明确专人专班，倒排工期推进整改，确保整改时效。加强督促检查，严把销号质量关，做到真改、实改、彻底改，严防整改不彻底、假整改等问题。

- （十）推动“一河一长”履职尽责。深化落实《关于进一步强化河长履职尽责的实施意见》，建立街道、村（社区）河长巡河查河通报制度，加大巡查督查力度，督促河长履职尽责。持续落实市委关于“各级领导干部在班子民主生活会上要把履行‘河长’责任情况作为对照检查内容”的要求，定期开展河长述职，不断改进工作。严格执行《重庆市河长工作交接制度（试行）》，及时更新河长公示牌，确保工作不断档、不掉链。进一步健全河长制工作体系，建立街道河长、村社区河长、巡河网格员三级巡查机制，做好河库网格化管理，落实河库监管责任，建立全面掌握实情、及时反应问题、迅速解决处置、有效化解风险的河库长效管护机制。

- （十一）强化“一河一策”精准实施。加快推进新一轮“一河一策（2021—2025）”方案编制工作，科学合理确定目标任务，制定任务、措施、责任清单。

- （十二）抓好《条例》宣传贯彻落实。把学习宣传和贯彻实施《条例》作为重要任务，将《条例》纳入领导干部教育培训内容，多形式、多层次、广覆盖宣传《条例》，普及河长制及河流管理保护知识。

- 六、进一步强化保障措施

- （十三）加强组织领导。各村（社区）要提高政治站位，强化责任担当，深刻认识和准确把握全面推行河长制的重大意义和重要作用，坚决落实党政领导负责制。各级河长要带头履职尽责，切实提升巡河效能，推动河长制落地见效。

- （十四）强化督查考核。围绕中央生态环保督察反馈问题整改、河长履职、总河长令贯彻落实和群众举报问题等方面情况开展检查、督查。对未按照规定履职的河长进行提醒、约谈、通报和追究责任。将河长制工作纳入各村（社区）年度目标考核。

- 附件：1. 永川区中山路街道办事处2021年河长制工作要点

- 任务分解表

#### 2. 永川区中山路街道河长组织体系设置表

附件:

永川区中山路街道办事处2021年河长制工作要点任务分解表

| 序号 | 任务类别 | 主要事项 | 目标要求 | 牵头部门 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、持续深化落实第1号、第2号区级总河长令 | 1. 常态化排查问题 | 全方位常态化排查污水偷排直排乱排、岸线乱占、河道乱建问题，通过自主排查、上级抽查、群众反映、部门联动、跨区域联查等多项排查方式，做到不漏一域、不留死角。 | 街道河长办 | 各村社区 |
| 2 |  | 2.责任化整治问题 | 针对排查出的问题，分类建立问题整改台账，属街道职责范围内立即落实整改，属职权范围外的立即报告相关单位。 |  | 各村社区 |
| 3 | 二、持续打好水污染防治攻坚战，切实管住水 | 3.提升河流水环境质量 | 保持水域（农村段）清漂常态化。 | 街道社区事务服务中心 | 各村 |
| 4 |  |  | 巩固黑臭水体整治成效，推动黑臭水体和主要河库长治久清、环境美化优化。 | 街道规环办 | 各村社区 |
| 5 |  | 4.加强畜禽水产养殖污染治理 | 强化规模化养殖场监管，加强养殖废弃物资源化利用，实施化肥农药减量增效行动。严格水产养殖“三区”（繁殖区、限养区、禁养区）管理，深入推进水产养殖尾水治理，推广水产绿色健康养殖技术。 | 街道农服中心 | 各村 |
| 6 |  |  | 到2021年年底，畜禽粪污综合利用率提高到75%以上，规模化养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上，化肥农药利用率提高到40%。 | 街道农服中心 | 各村 |
| 7 | 三、持续整治河库管理突出问题，着力护好岸 | 5.推进河道“清四乱”常态化、规范化 | 持续开展河道乱占、乱采、乱堆、乱建“四乱”问题清理整治，坚决去存量、遏增量。组织开展暗访督查，实行清单式、台账式管理，建立“四乱”问题定期通报和分级调度机制，分类施策、有序推进“四乱”问题整改销号。加大日常监督检查频次和力度，做到“四乱”问题早发现、早清理、早制止，防止问题屡禁不止、死灰复燃。 | 街道农服中心 | 各村社区 |
| 8 |  | 6.切实做好水旱灾害防御 | 按照“消隐患、强弱项”的思路，聚焦重点防洪风险点，加快重点河流的防洪工程治理，开展病险水库除险加固，逐步消除防洪薄弱点，着力提升中心城区防洪能力。 | 街道农服中心 | 各村社区 |
| 9 | 四、构建综合治理新体系，聚力修复改善生态 | 7.加强农村河库综合整治 | 建立健全农村生活垃圾收运处置体系，开展农村生活垃圾分类和资源化利用工作。 | 街道社区事务服务中心 | 各村 |
| 10 |  |  | 持续推进农村厕所革命。 | 街道农服中心 | 各村 |
| 11 |  |  | 推动城镇污水管网向周边村庄延伸覆盖，加强生活污水源头减量和尾水回收利用。以面积较大、群众反映强烈的农村黑臭水体为优先，分期分批有序实施整治。 | 街道规环办 | 各村 |
| 12 |  | 8.切实保障饮用水水源安全 | 加强饮用水水源地风险防范和应急处置，完善全区集中式饮用水水源地基础信息调查，开展集中式饮用水水源地保护区调整划分工作。 | 街道规环办 | 孙家口村 |
| 13 | 五、强化创新驱动，推动河长制有名有实有能 | 9. 抓好中央生态环保督察、长江经济带生态环境警示片等反馈问题整改 | 统筹推进中央生态环保督察、长江经济带生态环境警示片等反馈问题整改工作，认真落实《重庆市贯彻落实〈重庆市中央生态环境保护督察报告〉整改方案》《重庆市2020年长江经济带生态环境警示片披露问题整改工作方案》。明确专人专班，倒排工期推进整改，确保整改时效。加强督促检查，严把销号质量关，做到真改、实改、彻底改，严防整改不彻底、假整改等问题。 | 街道规环办 | 涉及村社区 |
| 14 |  | 10.推动“一河一长”履职尽责 | 深化落实《关于进一步强化河长履职尽责的实施意见》，建立街道、村（社区）河长巡河查河通报制度，加大巡查督查力度，督促河长履职尽责。严格执行《重庆市河长工作交接制度（试行）》，及时更新河长公示牌，确保工作不断档、不掉链。 | 街道河长办 | 各村社区 |
| 15 |  |  | 持续落实市委关于“各级领导干部在班子民主生活会上要把履行‘河长’责任情况作为对照检查内容”的要求，定期开展河长述职，不断改进工作。 | 街道党群办 |  |
| 16 |  |  | 做好河库网格化管理，落实河库监管责任，建立全面掌握实情、及时反应问题、迅速解决处置、有效化解风险的河库长效管护机制。 | 街道河长办 | 各村社区 |
| 17 | 五、强化创新驱动，推动河长制有名有实有能 | 11.强化“一河一策”精准实施 | 加快推进新一轮“一河一策（2021—2025）”方案编制工作，科学合理确定目标任务，制定任务、措施、责任清单。 | 街道河长办 | 各村社区 |
| 18 |  | 12.抓好《条例》宣传贯彻落实 | 把学习宣传和贯彻实施《条例》作为重要任务，将《条例》纳入领导干部教育培训内容，多形式、多层次、广覆盖宣传《条例》，普及河长制及河流管理保护知识。 | 街道河长办 | 各村社区 |
| 19 | 六、进一步强化保障措施 | 13.加强组织领导 | 要提高政治站位，强化责任担当，深刻认识和准确把握全面推行河长制的重大意义和重要作用，坚决落实党政领导负责制。要通过召开年度总河长会议、工作推进会议，谋划工作措施，落实有关要求。 | 街道河长办 | 各村社区 |
| 20 |  |  | 各级河长要带头履职尽责，切实提升巡河效能，推动河长制工作取得实效。 |  | 各村社区 |
| 21 |  | 14.强化督查考核 | 围绕中央生态环保督察反馈问题整改、河长履职、总河长令贯彻落实和群众举报问题等方面情况开展检查、督查。 | 街道纪工委 | 各村社区 |
| 22 |  |  | 对国家有关部委、市级有关部门通报批评、群众反映强烈、媒体曝光的河库突出问题，实行挂牌督办、跟踪督导，确保问题彻底整改。 |  | 各村社区 |
| 23 |  |  | 对未按照规定履职的各级河长、河长办、河长制责任单位、牵头单位进行提醒、约谈、通报和追究责任。 |  | 各村社区 |
| 24 |  | 15.强化督查考核 | 将河长制工作纳入各村社区年度目标考核 | 街道河长办 | 各村社区 |

附件2：

永川区中山路街道河长组织体系设置表

| 街道总河长 |  | 街道党工委书记 冯昭华 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 街道党工委副书记、办事处主任 罗炽长 |  |
| 街道常务副总河长 |  | 街道党工委副书记 屈英 |  |
| 街道副总河长 |  | 街道党工委委员、武装部部长、办事处副主任 戴军 |  |
| 街道河长设置 | 姓名 | 河流名称 | 涉及村社区 |
|  | 冯昭华 街道党工委书记 | 辖区所有 河库 | 辖区孙家口、棠城等17个村社区 |
|  | 罗炽长 街道党工委副书记、办事处主任 | 辖区所有 河库 | 辖区孙家口、棠城等17个村社区 |
|  | 陈明富 街道党工委委员、人大工委主任 | 国家沟河 | 孙家口村、瓦子铺村 |
|  | 屈 英 街道党工委副书记 | 临江河 | 英井路、中河坝、望城、卧龙凼、花果等5个村社区 |
|  | 乔 良 街道党工委委员、政法书记 | 郑家河、三星水库 | 三星村 |
|  | 闻世兵 街道党工委委员、办事处副主任 | 夏家河、植物园水库 | 双龙村 |
|  | 牟丹 街道党工委委员、办事处副主任 | 石梁河、勤俭水库 | 瓦子铺村 |
|  | 戴军 街道党工委委员、武装部部长、办事处副主任 | 红旗河 | 孙家口、北大桥、兴龙湖、棠城、红河、星光、花果等7个村社区 |
|  | 陈启寨 街道党工委委员、纪工委 书记 | 玉屏河 | 双龙村、昌州路社区 |
|  | 吴至良 中山路街道党工委委员、组织委员 | 麻柳湾河、郑家楼水库 | 孙家口村、北大桥村 |
|  | 唐定伟 中山路街道办事处副主任 | 跳蹬河 | 孙家口、瓦子铺、双龙、汇龙路、中山路、英井路、昌州路等7个村社区 |

重庆市永川区中山路街道党政办公室         2021年6月8日印发