永川府办发〔2021〕9号

重庆市永川区人民政府办公室

关于印发重庆市永川区乡村旅游发展规划（2020-2030年）的通知

各镇人民政府、街道办事处，区政府有关部门，有关单位：

《重庆市永川区乡村旅游发展规划（2020-2030年）》已经区政府同意，现印发你们，请认真贯彻执行。

重庆市永川区人民政府办公室

2021年1月18日

（此件公开发布）

重庆市永川区乡村旅游发展规划

（2020-2030年）

第一章  规划总则

第一条  规划目的

按照习近平总书记关于“生态优先、绿色发展”的重要指示精神，按照“把景和城连成一体，用景把乡带动起来”的要求，打造重庆旅游业和永川旅游业升级版，助力重庆建设世界知名旅游目的地，推动永川区全域旅游发展和乡村振兴，丰富旅游产品供给，塑造永川区乡村旅游品牌，促进美丽乡村建设、生态文明建设和乡村高质量发展，让绿水青山带来更多金山银山，带动农民致富增收，更好地满足区内外市民对美好生活的需求，结合永川区乡村旅游发展现状，编制本规划。

第二条  规划范围

永川区全域乡村地区，即永川主城规划区（环城高速公路围合区）及工业园区以外的乡村地区，约1300平方公里。

第三条  规划期限

规划时限为11年，其中，近期：2020—2022年，中期：2023—2025年，远期：2026—2030年。

第四条  规划性质

属专项规划，是对永川全域乡村旅游发展的总体部署和系统规划。规划提出永川区乡村旅游发展战略、总体目标、空间格局、发展重点和支撑保障体系，作为永川未来十一年乡村旅游发展的重要指南和行动纲领。

第五条  规划原则

生态优先原则；社区参与原则；旅游富民原则；差异化发展原则；产业融合发展原则。

第六条  规划依据

1.法律法规

《中华人民共和国城乡规划法》，2019年4月23日修正；

《中华人民共和国森林法》，2019年12月28日修正；

《中华人民共和国水法》，2002年8月29日修正；

《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修正；

《中华人民共和国文物保护法》，2013年6月29日修正；

《中华人民共和国土地管理法》，2019年8月26日修正；

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日）

《中华人民共和国旅游法》，2018年10月26日修正；

《重庆市旅游条例》，2016年9月29日修正。

2.部门规章及行业标准规范

《旅游规划通则》（GB/T 18971－2003）；

《风景名胜区规划规范》（GB50298－1999）；

《旅游资源分类、调查与评价》（GB/T 18972－2017）；

《旅游景区质量等级的划分与评定》（修订）（GB/T17775-2003）；

《旅游统计管理办法》，1998年05月15日；

《旅游标准化工作管理暂行办法》，2000年3月3日；

《旅游资源保护暂行办法》（2007年9月4日）;

《旅游厕所质量等级的划分与评定》（GB/T 18973-2016）;

《旅游服务基础术语》（GB0/T 16766-1997）；

《重庆市农家乐等级划分与评定》（DB50/T 272-2008）；

《乡村民宿旅游服务质量等级划分》（DB50/T 820-2017）；

《旅游民宿基本要求与评价》（LB/T 065-2019）；

《重庆市乡村酒店等级划分》（DB50/T 718-2016）；

《果蔬采摘基地旅游服务规范》（DB50/T 846-2017）；

《乡村旅游农家特色业态指南》（DB50/T 847-2017）；

《自驾游目的地等级划分》（LB/T 078-2019）；

《自驾游旅居车营地质量等级划分》（LB/T 077-2019）；

《自驾车露营地质量等级划分》（DB50/T 896-2018）；

《美丽乡村建设指南》（GB/T 32000-2015）；

《旅游民宿基本要求与评价》（LB/T 065-2017）。

3.相关规划及文献

《国家乡村振兴战略规划（2018—2022年）》；

《国家“十三五”规划纲要（2016-2020）》；

《成渝城市群发展规划（2016-2030）》 ；

《中共重庆市委关于制定重庆市国民经济与社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》；

《重庆市建设国际知名旅游目的地“十三五”规划（2016-2020）》；

《重庆市旅游发展总体规划（2016-2030）》 ；

《重庆市城乡总体规划（2007-2020）》（2014年深化）；

《重庆市乡村旅游总体规划(2013-2020年)》；

《重庆市永川区城乡总体规划》（2013修编）；

《重庆市永川区“十三五”旅游发展规划（2016-2020）》；

《重庆市永川区生态文明建设“十三五”规划（2016-2020）》；

《重庆市永川区“十三五”农业农村经济发展专项规划（2016-2020）》；

《重庆市永川区全域旅游发展规划（2020-2030）》；

《重庆市永川区茶山竹海旅游区总体规划修编（2017-2030）》；

《重庆市永川区黄瓜山旅游区总体规划（2010-2025）》2012年修编；

《重庆市茶山竹海-乐和乐都度假区总体规划（2014-2030）》；

《重庆市石笋山旅游区总体规划》；

《重庆永川中国西部欢乐城旅游度假区总体规划及重点地块控制导规》；

《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（国发〔2018〕1号）；

《国务院办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见》（国发〔2018〕15号）；

《中共中央国务院关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》（中发〔2016〕1号）；

《关于印发乡村旅游扶贫工程行动方案的通知》（旅发〔2016〕121号）；

《国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》（国办发〔2015〕62号）；

《国家发展改革委 国家旅游局关于实施旅游休闲重大工程的通知 》（发改社会〔2016〕2550号）；

《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（国发〔2016〕64号）；

《全域旅游示范区创建工作导则》（旅发〔2018〕79号）；

《关于开展特色小镇培育工作的通知》（建村〔2016〕147号）；

《重庆市实施乡村振兴战略行动计划》（渝委发〔2018〕1号）；

《重庆市永川区人民政府工作报告（2017、2018、2019）》；

《中共重庆市永川区委 重庆市永川区人民政府关于促进旅游产业发展的实施意见（2017）》；

重庆市永川区文化和旅游发展委员会提供的其他相关资料。

第二章  发展现状及资源条件

第七条  发展现状

永川区乡村旅游起步于1997年黄瓜山百里果乡，经过20多年的发展，已步入快速扩张和品质提升阶段，基本形成了以茶山竹海、黄瓜山为龙头，以松溉古镇、情山圣水、青峰里、禅道田园为补充的乡村旅游发展格局，初步实现从单一的农业观光旅游向农业观光与乡村休闲度假融合发展的转变，具有“近城、近景、近路”及类型上以茶竹文化、观光采摘、垂钓餐饮、农事体验为主的特点，农家乐、乡村休闲设施逐步增加，度假酒店开始出现。

截至目前，永川区乡村地区有国家4A级旅游区2个（茶山竹海、石笋山），国家3A级旅游区2个（松溉古镇、桃花源），全国乡村旅游及休闲农业示范点1个（黄瓜山），全国农业旅游示范点2个（黄瓜山百里果乡、永川秀芽茶叶科技观光示范基地），中国历史文化名镇1个（松溉古镇），全国特色小镇1个（朱沱镇），全国乡村旅游示范村1个（黄瓜山村），全国生态文化村2个（茶竹村、黄瓜山村），国家农业科技园区1个（永川区国家农业科技示范园区），国家森林公园1个（茶山竹海），市级乡村旅游示范村2个（杨广桥村、梳妆台村），市级特色景观名镇1个（吉安镇），市级历史文化名镇1个（板桥古镇），市级现代农业园4个（黄瓜山、八角寺、圣水湖、九龙河），区级特色效益农业示范园12个，星级农家乐40家，重庆市精品民宿4个（桃花源、诺思农庄、建工农庄、七彩蓝莓园），永川区“乡村时光”示范点30家。2019年全区乡村旅游接待国内游客1482.35万人次，约占全区游客接待总量的67%；实现旅游收入89.28亿元，约占全区旅游总收入的63%。

第八条  自然气候条件

永川区属川东平行岭谷，最高海拔1025米，最低海拔73.1米，地势北高南低。永川全区属亚热带湿润季风气候，年平均气温18.2摄氏度，无霜期317天。全年适游期长，全区适游面积大，有避暑气候条件。

第九条  区位交通条件

永川地处重庆西部，是成渝城市群重要节点、重庆主城都市区战略支点。永川牵手成渝、贯通滇黔、毗邻湘鄂，是中国西南地区的各条交通线的黄金分割中心，依托“公铁水空轨”的区域性立体交通系统，区域性交通枢纽优势日益显现。

第十条  农特产品及旅游资源条件

1.农特产品资源优势。永川现有耕地面积101.2万亩，是传统农业大区，全国第二批农村改革试验区、产粮大县、生猪外调大县，国家农业综合开发现代农业园区试点项目区，全国早市名优茶发展规划的重点区域、重庆市茶叶振兴发展计划的3个重点区县之一，中国特色农产品优势区，重庆市7个百亿级产业茶叶综合示范区。农业部“健康养殖示范区”，重庆市最大的“早熟梨”、“晚熟龙眼”、“食用菌”生产基地。农产品品牌发展势头强劲，“永川秀芽”、“永川豆豉”、“永川莲藕”、“青峰中药鸡”等农产品累计认证“三品一标”（即无公害农产品、绿色食品、有机农产品、农产品地理标志）301个，总产量308780.09吨。培育全国名特优新农产品1个、区域公用品牌1个、特色农产品优势区1个、重庆市名牌农产品17个、巴味渝珍授权产品12个、中华老字号1个、重庆老字号7个、地理标志商标12个。其中，“永川秀芽”被评为“全国最具文化底蕴十大地理标志名茶”且获得“中国优秀茶叶区域公用品牌”称号和“2019中华品牌商标博览会金奖”，并入选中国农业品牌目录和2019年全国农产品区域公用品牌目录首批名单。永川蓝莓、黄瓜山梨、黄瓜山草莓、五间富硒西瓜、朱沱龙眼、情山猕猴桃等时令水果畅销全国。还有技艺精湛的三峡蝶画和渝西版画，琳琅满目的竹工艺品，国家“非物”技艺酿造的永川豆豉，永川无铅松花皮蛋、来苏香肠远销海外，以及进入市民餐桌的松溉盐白菜、健康醋、俏表嫂大头菜、五千年老鸭汤等特产。

2.旅游资源条件。根据旅游资源分类表（详见附表1），永川区乡村旅游资源丰富，覆盖了8大主类，17个亚类和54个基本类型（详见附表2）。永川区中部浅丘山水田园旅游资源丰富，主要集中泛箕山和泛黄瓜山区域。东南部文化旅游资源主要以松溉古镇、汉东古城遗址为主。外围浅丘低山旅游资源主要为永川的三大外围低山山脉，包含西北部巴岳山资源区、中西部英山资源区、东部云雾山—石笋山资源区等。总体来说，永川区乡村旅游资源中自然生态资源优良，现代农业资源有特色、有规模、占优势突出，土特产品资源较丰富；历史人文资源点多面广，整合开发潜力较大。

第十一条  永川乡村旅游发展现状评价

永川“一江五山、永连山川”的自然山水格局，孕育了独具中国传统人文气质的山水田园和浓郁的乡村氛围。永川区依托现代农业产业优势，在茶山竹海、黄瓜山、圣水湖、青峰里、来苏镇等形成了若干休闲观光小园区，赏花采果采茶等季节性产品热点不断，运动体验、乡村研学、民俗展演等新业态逐步丰富，乡村民宿、度假设施开始兴起，“永川果真不错”市场营销反响较好，正在塑造“乡村时光”对外形象，乡村旅游发展态势良好，已取得显著成就。但永川区乡村旅游景区景点普遍存在的文化主题缺乏、同质化竞争、消费业态不丰富、消费水平总体偏低等问题，成为永川乡村旅游业发展升级的瓶颈。特别是作为永川乡村旅游发展示范区域的黄瓜山片区，各项目主题同质化较为明显，经营主体普遍小散弱，未建立各自独特品牌，品质化、标准化服务推广较差，基础及配套投入不足等问题导致大量乡村旅游项目经营陷入困境。同时，就整体来看，高质量乡村旅游产品和项目较少，度假产品较为匮乏，项目建设普遍未进行规划设计，差异化缺乏，对客吸引力不足，安全、卫生等条件总体偏差，公共旅游服务设施严重滞后，旅游商品整体开发较弱，管理水平和从业人员素质有待提高。

第三章  发展趋势及背景分析

第十二条  乡村旅游发展趋势

大众化、多样化、多元化、自助化、产业化、生态化将成为未来乡村旅游发展的主流。随着乡村旅游逐渐普及化，旅游者对乡村旅游产品的多样性、内容的丰富性和体验差异性的要求越来越高。旅游者不再满足于一些成熟的乡村旅游点和较固定的旅游项目，开始自主开辟新的旅游点，提出新的旅游要求。乡村旅游目的地和旅游内容呈现不断泛化的趋势。

第十三条  全区旅游业发展概况

2019年，永川全区接待游客2212.46万人次，实现旅游收入141.72亿元，分别同比增长19.16%和30.3 %，全区旅游产品体系逐步完善，传统观光产品进一步加强，休闲度假旅游产品快速发展，文旅融合、商旅融合、城旅融合等旅游新业态不断涌现，旅游产品正在从以传统观光产品为主体向休闲度假和专项旅游多元化方向发展。旅游接待能力大幅提升，市级旅游度假区1个，国家A级旅游景区6个，星级旅游饭店9家，旅行社及门市网点68个；获得全国休闲农业与乡村旅游示范点、全国农业旅游示范点、全国旅游“厕所革命”先进区、全市最美休闲旅游区等国家和市级品牌20余个。

第十四条  全区休闲农业发展概况

全区农业坚持“规模化、产业化、科技化、品牌化”发展战略，以“3+2”结构调整为主线，重点培育茶叶、食用菌、豆豉主导产业品牌，因地制宜发展名优水果、花椒产业品牌，积极发展休闲观光产业，形成“1+5+N”的现代农业园区体系。加快推进4个市级现代农业园区建设和英山市级现代农业产业园，以现代农业园区建设为基础，成功创建了重庆永川国家农业科技园区。重点打造云雾山、英山、箕山、巴岳山四个万亩茶叶基地片区，发展以圣水湖、卫星湖、来苏河、九龙河灌区“两湖两河”为重点的蔬菜产业，建好以食用菌产业为主导的五间-何埂片，以莲藕、茄果产业为主导的南大街-来苏片，以绿色蔬菜为主导的金龙-大安片，建好黄瓜山早熟梨、长江北岸沿线晚熟龙眼、临江河和圣水河沿线优质柑橘3个产业带。

第十五条  乡村旅游市场需求特点

1.纳凉避暑成为热点

重庆市主城及长江沿线等海拔较低地区夏季气温偏高，较为炎热，大量城镇人口选择到高海拔地区较为凉爽的乡村开展避暑休闲度假。夏季纳凉避暑已成为重庆市乡村旅游最大需求之一。

2.休闲度假成为焦点

根据世界旅游组织的研究成果，人均GDP达到3000美元，休闲度假旅游需求将会全面扩张。2019年永川区人均GDP为34038元，约4806美元，永川区乡村旅游已进入休闲度假的黄金发展期。

3.节假日出游成为爆点

据调查显示，大部分游客在一年内会进行3—4次乡村旅游，旅游频率较高。随着城市化发展，城市拥挤度逐渐增加以及生活节奏加快，城市人的压力逐渐增大，越来越多的人利用节假日等时间开展近郊乡村旅游。

4.乡村体验成为卖点

随着乡村旅游发展，农业资源、乡土民族民俗文化资源将与旅游业更加紧密结合在一起，未来乡村旅游游客将更加注重旅游过程中视觉、听觉、触觉和味觉等各种类型的体验，更希望能积极参与到旅游活动中。

5.专项旅游成为亮点

随着人们生活水平的提高，人们对于乡村旅游的需求也越趋于个性化、主题化、功能化，如乡村婚嫁习俗、体育赛事、登山健身、踏青观光、汽车营地、素质拓展等乡村专项旅游将成为今后发展方向之一，成为爆点。

6.养老需求成为重点

老年人往往拥有更多的时间、更大的财力和乡村旅游的出游欲望。随着社会经济的发展以及人口老龄化程度的不断提高，养老需求将更加突显。

第十六条  市场竞合条件

永川周边区县的旅游可以概括为：“大足有石刻与荷花、江津有四面山和富硒产品、铜梁有安居古镇和花卉、荣昌有万灵古镇和安陶”，周边世界文化遗产、山地避暑、古镇农园、农特产品等较为成熟产品对永川乡村旅游发展形成巨大压力，永川文化体验类产品大多处于待开发状况，避暑度假类产品体量小且刚起步，农园和富硒农产品与周边区县同质化严重，永川需提升现有乡村旅游及农特产品的品牌影响力，组合区内旅游产品成多元化体验线路产品，借力周边成熟产品拓展市场，开发差异化产品引领市场。

第十七条  文化背景

1.长江文化

永川位于长江上游，地处四川盆地东南部和重庆市西部，长江流经城市南端,过境全长21.5公里。松溉古镇为长江入渝第一古镇，朱沱镇为长江入渝第一特色小镇，“通史式”汉东城遗址为长江入渝第一重要文化遗址。松溉镇先后被评为“重庆首批历史文化名镇”、“中国历史文化名镇”、“重庆市级中心镇”、“重庆十大最美古镇”、“国家AAA级旅游景区”、“重庆市十大魅力小城镇”和“重庆最具人文价值小城镇”。

2.稻作文化

长江流域片区是中国稻作文化的发源地。汉东古城遗址出土的文物对研究长江流域稻作文化有重要意义。永川的粮油作物，以水稻为主，兼产油菜、玉米、红苕、高粱等。永川在民国时期就在来苏镇示范推广双季稻，上世纪80、90年代永川多次获得再生稻先进县称号，永川的“稻田养鱼”模式曾经全国闻名，如今“稻鸭养殖”“稻虾养殖”也非常普遍。从古至今，永川曾使用过石、铁、竹、棕、木等稻作器具，近年来逐步被小型农机具替代，耕牛曾是农户重要的劳力支撑，现在已基本退出历史舞台。来苏林盘聚落是稻作生产生活方式下乡村人居的典型代表，耍牛灯、舞板凳龙、喝腊八粥、端阳包种子吃咸蛋等民间习俗也是稻作文化的具体体现。

3.茶竹文化

巴渝地区是茶的故乡，《永川县志》记载“县城东十五华里有铁岭山，山色如铁，故名。山上有场名茶店……此系嘉庆年间巡按李铁书，今犹存。”永川县内的巴岳山、箕山（茶山竹海）等地在民国初年就是知名的产茶地区，1962年四川省农科院茶叶试验站迁至永川箕山（茶山竹海）建所，1963年朱德亲临视察，促进了永川茶产业的发展。从2003年开始，以“永川秀芽”为品牌的永川茶产业链条逐步形成。2019年，全区茶叶约10万亩，茶叶产值约8.38亿元，茶产业成为永川农业王牌。自2003年始，两年一届“国际茶文化旅游节”成为永川区品牌旅游节会。2003年永川被中国国际茶文化研究会授予“中国西部茶城”称号。茶山竹海有茶园3万多亩，竹海5万多亩，拥有10多个竹种，尤以人面竹、寿竹等为珍贵；2011年被全国科协评为全国茶竹文化科普示范基地，被重庆市授予“茶竹文化创意产业基地”等称号。近年来，永川区竹工艺品、竹歌舞、竹食品等开发日益丰富。

4.乡贤文化

乡贤文化是以乡愁为基因、以乡情为纽带、以乡贤为楷模、以乡村为空间，以实现乡村经济发展、社会稳定、村民安居乐业为目标的一种文化形态。永川区在大量的调研和尊重群众创造的基础上，提炼出‘新乡贤’文化的20字内涵，即“爱国爱家、勤劳善良、崇德尚法、诚信重义、见贤思齐”，2015年4月启动“新乡贤”评选活动，在农民和社区居民中，先后评选出约千名“新乡贤”。这些评出的“新乡贤”，是农村的守望者、基层的“乡土精英”、“乡土社会活动家”、“勤劳致富的带头人”、“乡村社会的粘合剂”。近年来，乡贤主题歌曲、新乡贤故事汇等文化作品也逐渐丰富。

5.文物遗迹

永川全区分散有728处古遗址、古建筑、古墓葬等不可移动文物，其中国家二、三级文物69件，市级文保单位8个9处，区级文保单位57处。永川有国内首例发掘的肉食性恐龙化石上游永川龙，有迄今发现的世界头骨最大的肉食性恐龙化石巨型永川龙，有2014年20大国内重大考古发掘之一的汉东古城遗址等。非物质文化遗产有永川豆豉、“艺芦”微刻、松溉盐白菜、熊氏杆秤、陈食烟火架等民间技艺、民间体育等58项，其中国家级非物质文化遗产1项，市级非物质文化遗产13项。亿年恐龙、万年石松、千年古镇、百年茶竹古韵悠悠，历史名人各领风骚，承载着永川历史记忆的人文遗存是永川的文化瑰宝。

第四章  目标定位与发展战略

第十八条  总体定位

中国西部乡村休闲度假旅游目的地

将永川乡村地区打造成休闲度假功能为主的复合型乡村旅游目的地，成为永川建设中国西部休闲度假旅游名城的重要支撑。

（1）中国西部

之于永川区地理交通区位，跳出重庆放眼于整个西部地区进行定位。

（2）乡村休闲度假

之于产品地域和主要功能——在乡村地区开发的、以休闲度假为主要功能的旅游产品。

（3）旅游目的地

之于产品性质——旅游目的地。

第十九条  形象定位

隽永山川  乡村时光

永川乡村地区主要在永川的“一江、五山”区域，承载着具有鲜明中国传统乡土文化特质的历史人文，永川域内“竹林绕屋、院前耕田、背依低山、溪河穿林”的乡村人居环境是巴蜀地区典型的散落式林盘聚落，永川乡村旅游目的地是体验巴蜀乡村生活方式、长江流域稻作文化、中国传统茶竹文化及乡贤文化，感受现代农业文明的代表性地区。

第二十条  市场定位

一级客源市场：永川本地和永川周边2小时高铁圈、3小时自驾圈客源，以川渝为主，滇黔为辅。

二级客源市场：永川周边3小时高铁圈和4小时自驾圈客源，以川渝滇黔为主，湘鄂陕甘为辅。

三级客源市场：国内其他客源及入境客源市场。

第二十一条  发展思路

依托永川独特的自然风光、生态环境和人文底蕴，以黄瓜山片区为龙头，坚持农村“卖产品”与“卖风景”并重，充分利用农村田园风光、森林景观、水利景观、乡风民俗、人文遗存等资源，发展各具特色的乡村休闲旅游业，建设“一村一景、一村一韵”的永川美丽乡村精品。以美丽宜居村庄、特色景观旅游名镇名村、传统村落等为载体，优先在城市近郊、景区周边、文化遗存地，培育健康、人本、精致的乡村特色民宿，整合打造各具特色、主题鲜明、体验性、互动性、有品位的乡村旅游及休闲农业园区，支持在有条件的特色村镇核心区、产业园区、景点区等，打造一批集现代农业、休闲旅游、田园社区为一体的田园综合体，加快形成重点景区带动、骨干景点支撑、特色服务接待点为补充的乡村休闲度假旅游业发展格局。

第二十二条  发展目标

至2022年，永川区乡村旅游年接待游客量约1700万人次，占全区年游客接待总量的68%；实现年旅游收入116亿元，占全区年旅游收入的55%；建成3个田园综合体示范园、2个特色乡旅集市，3家乡村度假酒店，6家精品民宿；永川成为巴蜀文旅走廊知名的乡村休闲度假旅游目的地。

至2025年，永川区乡村旅游年接待游客量约2000万人次，占全区年游客接待总量的67%；实现旅游年收入156亿元，占全区年旅游收入的52%；建成6个田园综合体示范园、3个特色乡旅集市，6家乡村度假酒店，10家精品民宿；永川成为西南地区著名的乡村休闲度假旅游目的地。

至2030年，永川区乡村旅游年接待游客量约2480万人次，占全区年游客接待总量的62%；实现旅游年收入240亿元，占全区年旅游收入的46%；建成9个田园综合体示范园、2个特色乡旅集市，9家乡村度假酒店，15家精品民宿；永川成为西部地区著名的乡村休闲度假旅游目的地。

第二十三条  发展战略

1.多元融合发展战略。依托永川区乡村自然生态、林盘聚落乡村人居环境及现代农业园区等资源优势，以主客服务共享为宗旨，实现一、二、三产业融合发展；深入挖掘永川本土地域文化，以文化为引领，科技为手段，实现健身、养生、养老、科普研学、美食购物、生活体验等多功能、多维度融合发展，做大做强乡村旅游产业链。

2.精品带动战略。将茶山竹海、黄瓜山、松溉古镇、石笋山等景区进行精品化提升，形成品牌带动效应；继续提升梨院、桃花源、七彩蓝莓园、金盆湖度假酒店等现有精品乡村度假设施，并按精细化、主题化、特色化要求引领打造一批乡村景点、乡村民宿、乡村酒店及农家乐；加强“永川秀芽”品牌建设，并带动发展一批有特色、有品质、有市场的乡村旅游商品。

3.主题化发展战略。面对旅游的同质化竞争，以满足旅游消费者的个性化需求为方向，开发主题化、差异化乡村旅游产品，打造森林生态游、科普研学游、古镇民俗游、禾木花卉游、蔬果采摘游等主题旅游产品及线路，发展田园综合体、特色乡旅集市、乡村康养项目、主题旅游景区景点、旅游商品生产及销售基地、乡村度假酒店及特色民宿等旅游产品。

4.创新驱动战略。以市场为导向，立足于满足游客乡村审美需求、休闲度假需求、科普研学需求、差异化生活体验需求等不同需求，通过科技信息手段的运用提升视觉、听觉等感官享受，文化创意的综合表达突显项目本土特色和内涵，功能设施的便利化设置提高服务水平，使永川区乡村旅游项目开发和服务因创新创意脱颖出周边地区众多同质化产品。

5.区域联动战略。区内镇街间因旅游项目跨界而联动开发，区内旅游功能板块存在部分交叉需多向整合发展，区内外乡村旅游产品因线路主题化或差异化组合而联合对外营销，进行道路联通、产品互推和整合促销；同时，区内乡村旅游项目依托西部欢乐城旅游度假区等都市旅游项目拓展市场。

第五章  总体布局

第二十四条  总体布局

全区乡村旅游按照“一江、五山、多点”进行布局发展。

（1）一江：长江沿岸

地域范围：松溉镇、朱沱镇除工业园区外的区域

功能定位：人文观光度假旅游目的地

形象定位：千载文脉  一品古镇

发展思路：充分挖掘祠堂文化、江岸文化、抗战文化，结合非物质文化遗产和传统建筑等资源，以国家AAAAA级旅游景区为建设目标，对松溉古镇核心区进行提档升级，拓展开发5平方公里度假区。发掘利用朱沱镇汉东城遗址，整合朱沱老街，建设高品位遗址公园，有效提升永川乡村旅游人文品质，打造巴蜀文旅水上走廊黄金节点。

示范项目：汉东城遗址公园、松溉古镇保护与开发、渔家坳

（2）五山：黄瓜山、箕山、云雾山、巴岳山、英山区域

A、黄瓜山

地域范围：南大街街道、卫星湖街道、吉安镇、五间镇、仙龙镇、来苏镇部分区域

功能定位：现代农业体验旅游目的地

形象定位：梨乡黄瓜山  百里花果园

发展思路：结合泛黄瓜山区域“翠山拥丘谷，湖川绕碧园”的优越地形地貌，承接中国西部欢乐城旅游度假区外溢游客，突出农耕稻作文化特色，大力推进农文旅商融合发展，整合黄瓜山区域及周边各大小特色园区，丰富乡村体验项目，通过优化游线，增添景观、度假、休憩、导览等设施，实现黄瓜山提档升级，建设独具永川山湖田园特征的高品质乡村度假聚落，打造国内知名的重庆地区代表性乡村旅游先行示范区。

示范项目：中华梨村文创旅游区、十里荷香、黄瓜山民宿群、梨乡风情街、梨香湾、芳华园、飞鸟营撒欢农场、水果侠主题乐园

B、箕山

地域范围：茶山竹海街道全域，胜利路街道、中山路街道、大安街道、板桥镇、金龙镇部分区域

功能定位：生态康养度假旅游目的地

形象定位：茶竹中  尘世外

发展思路：结合箕山隐文化、茶竹文化、民俗文化、现代养生与医疗，提升茶山竹海国家森林康养示范基地景观品质和服务功能，创建国家AAAAA级旅游景区，打造国内知名的以康养度假为主要功能的复合型生态度假旅游目的地。

示范项目：茶山竹海国家森林康养示范基地、茶山竹海民宿群、海棠橘乡

C、云雾山

地域范围：大安街道、陈食街道、何埂镇、临江镇、金龙镇部分区域

功能定位：浪漫休闲体验旅游目的地

形象定位：云雾乡情  石笋之恋

发展思路：以石笋山为开发核心，突出爱情、亲情、友情主题，结合宗教祈福文化，融入低空旅游体验，将该区域打造成为以浪漫祈福旅游为特色的区域性旅游目的地。

示范项目：石笋山旅游开发、猕猴桃庄园、云雾山生态观光园

D、巴岳山

地域范围：双石镇、三教镇大部分区域

功能定位：森林生态研学旅游目的地

形象定位：巴岳桢楠  自成天香

发展思路：以三教镇桢楠公园建设为重点，强化国内最大桢楠自然林保护，培育楠木，带动巴岳山茶园、特色农业园区等资源开发，将该片区打造成为永川西北部自然生态休闲游片区，西部知名的楠木森林主题休闲度假旅游地。

示范项目：桢楠公园、玫瑰庄园

E、英山

地域范围：红炉镇全域、宝峰镇全域、永荣镇全域，青峰镇、来苏镇、双石镇部分区域

功能定位：矿业科普研学旅游目的地

形象定位：子庄故里  悦动英山

发展思路：以红炉镇等英山片区工矿遗址特色资源为主，围绕工业矿址、小安溪源、会龙峡谷、生态茶园等旅游资源，重点开展矿址生态修复工程，结合英山片区茶产业优势、人文遗迹、森林生态及乡村景观，大力开发工矿业特色科普观光、乡村自驾、户外运动等旅游产品，形成特色科普观光休闲游片区，打造巴蜀文旅走廊知名的运动主题乡村生态休闲走廊。

示范项目：子庄故里、英山矿业遗址公园

（3）多点：何埂、板桥、来苏、三教、金龙、五间、青峰、临江等乡村旅游发展先行镇

A、何埂镇

形象特色：最美情山

发展思路：以最美情山为形象特色，以石笋山为龙头，联合圣水湖现代农业园区资源打造情山圣水乡村旅游区，发展乡村景区、田园综合体、乡村度假酒店、养生养老设施、特色民宿、野营基地等项目，打造旅游商品生产基地、一二三产业融合发展示范镇、宜居宜游农旅强镇。

示范项目：石笋山民宿群、柏林怀旧小镇

B、板桥镇

形象特色：美集廊街

发展思路：修缮板桥古镇，丰富廊街业态，整治柳溪河，在本尊寺周边打造“佛花”艺术田园，配套发展乡村休闲接待设施，鼓励食品产业园发展工业旅游，积极融入泛箕山旅游集聚区，建设北部边贸和文旅小镇。

示范项目：板桥廊街、永川豆豉生产基地（永川豆豉非遗小镇）、板桥旅游小食品生产基地

C、来苏镇

形象特色：最美林盘

发展思路：整合辖区梳妆台、斜塔、古井、古桥、崖居等人文资源以及农业产业化资源，保护性开发林盘聚落，发展乡村景区、田园综合体、特色民宿等，做强“来苏三宝”，打造旅游商品生产基地、一二三产业融合发展示范镇、农文旅融合发展特色小镇。

示范项目：禅稻田园、柠檬庄园

D、三教镇

形象特色：桢楠康养小镇

发展思路：借力桢楠公园，有序发展生态康养产业，保护开发石龙山摩崖石刻，推动农副产品加工及桢楠衍生产业链发展，适当发展乡村休闲度假产品，鼓励工业园区优势企业发展工业旅游，打造一二三产业融合发展示范镇。

示范项目：石龙山摩崖石刻公园、天福湾

E、金龙镇

形象特色：最美山乡

发展思路：依托永璧高速金龙道口大力发展道口经济，建设与茶山竹海快速通道，持续整治美化九龙河，提升场镇风貌和服务功能，整合九龙河现代农业园区发展乡村旅游，丰富茶山竹海东侧旅游产品，打造永川北部边陲农旅小镇。

示范项目：九龙河谷、金龙乡旅集市、银月湖

F、五间镇

形象特色：最美瓜田

发展思路：整合圣水湖现代农业园区资源，丰富五间西瓜地、圣水湖桃花岛及食用菌生产基地的观光体验功能，开发景圣中学研学旅行基地，探索“永川香珍”等农副产品旅游商品化开发，打造旅游商品生产基地。

示范项目：五间瓜博园、蕊福农食用菌基地

G、青峰镇

形象特色：最美酒乡

发展思路：依托镇区内的水体资源和英山山脉，提升山湖景观环境，做好做精青峰里四季游产品，大力实施农副产品旅游商品化发展，打造一二三产业融合发展示范镇。

示范项目：青峰里

E、临江镇

形象特色：生态新镇

发展思路：加大临江河流域生态修复，建设临江河湿地，提升稻草人农庄，探索发展田园综合体、乡村民宿等，打造农旅小镇。

示范项目：稻草人农庄、廻龙颐和田园

第六章  重点项目、示范项目及线路产品

第二十五条  乡村旅游重点项目及示范项目策划

按特色化、主题化分类规划，部分项目跨类别或为跨类别打捆项目的子项目，全区乡村旅游项目分为田园综合体、特色乡旅集市、乡村康养基地、乡村度假酒店、特色民宿、旅游商品生产基地、主题旅游景点或休闲农业园区等共七类，重点项目138个，其中示范项目53个（近期示范项目36个），打捆项目8个；扣除跨类重复的项目，示范项目共计44个（近期示范项目28个）。

（一）田园综合体重点项目

全区规划10个田园综合体重点项目：海棠橘乡、十里荷香、禅稻田园、钰河湾、其中园、青峰里（打捆项目）、柳溪禾谷（打捆项目）、九龙河谷（打捆项目）、白云寺禅茶田园、廻龙颐和田园

其中，示范项目5个：近期：海棠橘乡、十里荷香

中远期：青峰里、九龙河谷、廻龙颐和田园

（二）特色乡旅集市重点项目

全区规划8个特色乡旅集市重点项目，碗文化特色街区、板桥廊街、梨乡风情街（尖山川渝风情街）、金龙乡旅集市、茶竹天街、柏林怀旧小镇、英山矿业文化街、宝峰新街

其中，示范项目4个：近期：板桥廊街、柏林怀旧小镇；中期：梨乡风情街（尖山川渝风情街）、金龙乡旅集市。

（三）乡村康养基地重点项目

全区规划7个乡村康养基地重点项目：茶山竹海养生谷、星湖运动康养村、黄瓜山养生谷、天福湾、来苏乡隐谷、菊趣园、二郎尖康养中心。

其中，示范项目4个，近期：黄瓜山养生谷、天福湾；中远期：茶山竹海养生谷、星湖运动康养村。

（四）乡村度假酒店重点项目

全区乡村地区规划10个乡村度假酒店重点项目：隐逸度假村、竹海仙居度假酒店、竹林雅境避暑度假村、石梁湖度假村、巴岳桢楠度假酒店、幽伴山居·君澜度假酒店、孔雀湖酒店、半亩方塘、人头山茶文化主题度假村、茶溪休闲谷。其中，示范项目3个：近期：人头山茶文化主题度假村；中期：竹林雅境避暑度假村、幽伴山居·君澜度假酒店。

（五）特色民宿重点项目

全区乡村地区规划10个特色民宿重点项目：茶山竹海民宿群、黄瓜山民宿群、仙龙生态谷、来苏林盘聚落、半山崖居、玫瑰庄园、松溉古镇民宿群、石笋山民宿群、黄家农庄、英山矿山风貌民宿群。

其中，示范项目5个：近期：茶山竹海民宿群、黄瓜山民宿群；中期：石笋山民宿群、松溉古镇民宿群、玫瑰庄园。

（六）旅游商品生产基地重点项目

全区乡村地区规划9个旅游商品生产基地重点项目：永川豆豉生产基地（永川豆豉非遗小镇）、板桥旅游小食品生产基地、来苏旅游小食品生产基地、松溉盐白菜、健康醋生产基地（松溉调味品厂）、仙龙手工绢花生产基地、蕊福农食用菌基地、川东花生生产基地、青峰里·泰聚中药鸡养殖园、宝峰茶叶生产基地。

其中，示范项目3个，近期：永川豆豉生产基地（永川豆豉非遗小镇）、板桥旅游小食品生产基地、蕊福农食用菌基地。

（七）主题旅游景点或休闲农业园区重点项目

全区乡村地区规划森林生态旅游、科普研学旅游、人文体验旅游、花木观赏主题旅游、蔬果采摘主题旅游共5类、86个主题旅游景点或休闲农业园区重点项目；其中，示范项目43个。

1.森林生态旅游景点

全区规划4个森林生态旅游景区重点项目：茶山竹海国家森林康养示范基地（打捆项目）、石笋山旅游开发（打捆项目）、桃花源、英山徒步公园。

其中，示范项目2个：近期：茶山竹海国家森林康养示范基地（打捆项目）、石笋山旅游开发

2.科普研学旅游基地

全区乡村地区规划11个科普研学旅游基地重点项目：乐野森林学校（打捆项目）、水果侠主题乐园（打捆项目）、探索极限主题公园、飞鸟营撒欢农场、梨香湾、芳华园、景圣中学、桢楠公园（打捆项目）、英山矿业遗址公园、子庄故里、仙龙现代农业园

其中，示范项目6个，近期：梨香湾、芳华园、飞鸟营撒欢农场；中远期：水果侠主题乐园（打捆项目）、英山矿业遗址公园、子庄故里。

3.人文体验旅游基地

全区乡村地区规划5个人文体验旅游基地重点项目：松溉古镇保护与开发、板桥廊街、汉东古城遗址公园、石龙山摩崖石刻公园、永川茶博园。

其中，示范项目3个：近期：松溉古镇保护与开发；中期：板桥廊街、石龙山摩崖石刻公园。

4.花木观赏主题旅游景点或休闲农业园区

全区乡村地区规划16种花木观赏主题旅游景点或休闲农业园区，涉及重点项目27个，其中示范项目9个。

（1）禾木观赏主题旅游景点或休闲农业园区

全区乡村地区规划茶竹、桢楠、彩林、水稻、高粱共5种禾木类主题旅游景点或休闲农业园区，涉及重点项目11个；其中示范项目6个，均为近期示范项目，涉及茶竹、水稻、高粱、彩林等禾木。

A、茶竹主题游重点项目5个：茶山竹海国家森林康养示范基地（打捆项目）、银月湖、云雾山生态观光园、石笋山茶园、英山秀芽茶乡；

其中，示范项目3个：近期：茶山竹海国家森林康养示范基地、银月湖、云雾山生态观光园

B、桢楠主题游重点项目2个：桢楠公园、西部香山

C、彩林主题游重点项目2个：海棠橘乡、英山彩林（小火车沿途）；

其中，示范项目1个：近期：海棠橘乡

D、水稻主题游重点项目及示范项目1个：近期：禅稻田园

E、高粱主题游重点项目及示范项目1个：近期：青峰里·红高粱基地

（2）花卉观赏主题旅游景点或休闲农业园区

全区乡村地区规划梨花、油菜花、荷花、茶花、玫瑰花、百合花、李花、葵花、牡丹花、佛花、盆景共11种花卉主题旅游景点或休闲农业园区，涉及重点项目16个；其中示范项目3个，均为近期示范项目，涉及梨花、油菜花、荷花等花木。

A、梨花主题游重点项目及示范项目1个：近期：中华梨村文创旅游区

B、油菜花主题游重点项目及示范项目1个：近期：青峰里·油菜花基地

C、荷花主题游重点项目及示范项目1个：近期：十里荷香

D、茶花主题游重点项目1个：世外茶源

E、玫瑰花主题游重点项目1个：怡园花田

F、百合花主题游重点项目1个：香薰花湖世界

G、李花主题游重点项目4个：箭杆李园、青峰里·李博园、双石李园、石头记李子园；

H、葵花主题游重点项目1个：梦你蔬乡

I、牡丹花主题游重点项目1个：青峰里·牡丹园

J、佛花主题游重点项目1个：柳溪禾谷·佛花谷

K、盆景主题游重点项目3个：巴渝盆景博览园、石笋山盆景公园、淘多肉

5.蔬果采摘主题旅游景点或休闲农业园区

全区乡村地区规划25种蔬果采摘主题旅游景点或休闲农业园区，涉及重点项目37个，其中示范项目9个。

（1）水果采摘主题旅游景点或休闲农业园区

全区乡村地区规划18种特色水果采摘主题旅游景点或休闲农业园区，共28个重点项目；其中，示范项目7个，均为近期示范项目，涉及梨果、西瓜、猕猴桃、荔枝、草莓、柠檬、百香果共7种水果。

A、梨果采摘游重点项目及示范项目1个：近期：中华梨村文创旅游区

B、蓝莓采摘游重点项目1个：七彩蓝莓园、双石高山蓝莓园

C、西瓜采摘游重点项目及示范项目1个：近期：五间瓜博园

D、猕猴桃采摘游重点项目2个：石笋山猕猴桃园、黄瓜山教奎猕猴桃园；其中，示范项目1个，近期：石笋山猕猴桃园

E、龙眼采摘游重点项目1个：朱沱龙眼观光园

F、荔枝采摘游重点项目及示范项目1个：近期：渔家坳荔枝园

G、草莓采摘游重点项目2个：稻草人农庄、黄瓜山草莓园；其中，示范项目1个：近期：稻草人农庄

H、葡萄采摘游重点项目2个：青峰里·葡萄园、九龙河谷·葡萄园

I、柑橘采摘游重点项目2个：仙龙四季柑橘园、复生桥柑橘基地

J、李子采摘游重点项目4个：箭杆李园、白云寺桃李园、青峰里·李博园、双石李园

K、枇杷采摘重点项目1个：金龙枇杷园

L、柠檬采摘游重点项目及示范项目1个：近期：柠檬庄园

M、黄桃采摘园重点项目1个：锦绣黄桃产业园

N、百香果采摘游重点项目及示范项目1个：近期：双石百香果园

O、柚子采摘游重点项目2个：绿水青山归园、青峰里·柚子园

P、杨梅采摘游重点项目1个：黄瓜山杨梅园

Q、桑葚采摘游重点项目1个：黄瓜山桑葚园（泛指黄瓜山桑葚园）、渔家坳桑葚园

R、黑莓采摘游重点项目1个：黄瓜山黑莓园

（2）蔬菜采摘主题旅游景点或休闲农业园区

全区乡村地区规划莲藕、萝卜、生姜、蘑菇、竹荪、马铃薯、时鲜蔬菜共7种特色蔬菜和综合性时鲜蔬菜采摘旅游景点或休闲农业园区，共9个重点项目；其中，示范项目2个，均为近期示范项目，涉及莲藕、蘑菇等蔬菜。

A、莲藕采摘游重点项目及示范项目1个：近期：十里荷香

B、萝卜采摘游重点项目1个：黄瓜山萝卜示范园

C、生姜采摘游重点项目1个：黄瓜山生姜标准示范园

D、蘑菇采摘游重点项目及示范项目1个：近期：蕊福农食用菌基地

E、竹荪采摘游重点项目1个：仙龙竹荪基地

F、马铃薯采摘游重点项目1个：青峰里·马铃薯园

G、时鲜蔬菜采摘游重点项目3个：十里荷香、九龙河谷·蔬菜基地、青峰里·蔬菜基地

表6-1  乡村旅游重点项目及示范项目汇总表

| 项目类别 | 重点项目（个） | 示范项目（个） |
| --- | --- | --- |
| 田园综合体 | 10 | 5，近期2 |
| 特色乡旅集市 | 8 | 4，近期2 |
| 乡村康养基地 | 7 | 4，近期2 |
| 乡村度假酒店 | 10 | 3，近期1 |
| 特色民宿 | 10 | 5，近期2 |
| 旅游商品生产基地 | 9 | 3，近期3 |
| 主题旅游景点或休闲农业园区 | 84 | 29，近期24 |
| 合计 | 138 | 53，近期36 |

表6-2  主题旅游景点或休闲农业园区重点项目

及示范项目汇总表

| 项目类别 |  | 重点项目（个） |  | 示范项目（个） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 森林生态旅游景点 |  | 5 |  | 2，近期2 |  |
| 科普研学旅游基地 |  | 10 |  | 6，近期3 |  |
| 人文体验旅游基地 |  | 5 |  | 3，近期1 |  |
| 花木观赏主题旅游景点或休闲农业园区 | 禾木类 | 11 | 小计：27 | 6 | 小计：9 近期9 |
|  | 花卉类 | 16 |  | 3 |  |
| 蔬果采摘主题旅游景点或休闲农业园区 | 水果类 | 28 | 小计：37 | 7 | 小计：9 近期9 |
|  | 蔬菜类 | 9 |  | 2 |  |
| 合 计 |  | 84 |  | 29，近期24 |  |

注：1.重点项目所在镇村、主要建设内容、总投资、建设时限、用地规模等规划内容见附件表格。

2.全区乡村旅游示范项目总计53个；扣除跨类重复的项目，全区乡村旅游示范项目共计44个，其中近期示范项目28个（详见附表6）。

第二十六条  线路产品规划

1.区内乡村四季游精品旅游线路

（1）春季精品乡村旅游线路

近  期：A、板桥廊街—茶山竹海—黄瓜山（飞鸟营撒欢农场—怡园花田—中华梨村—桃花源--箭杆李园—锦绣黄桃产业园）—稻草人农庄—石笋山（茶园）

B：茶山竹海—青峰里（油菜花基地）—黄瓜山（黄桃产业园—箭杆李园—香薰花湖世界）—石笋山（茶园）—松溉古镇

中远期：A、海棠橘乡—茶山竹海—巴渝盆景博览园—银月湖

B、桢楠公园—玫瑰庄园—天福湾—英山（双石李园—英山徒步公园--英山秀芽茶乡）

（2）夏季精品乡村旅游线路

近  期：A、茶山竹海—黄瓜山（飞鸟营撒欢农场—怡园花田—黄瓜山黑莓园--七彩蓝莓园—黄瓜山杨梅园--五间瓜博园）

B、黄瓜山（中华梨村—黄瓜山生姜标准示范园—其中园—梦你蔬乡）—茶山竹海—柳溪禾谷

C、石笋山—黄瓜山（十里荷香—钰河湾）—青峰里（青峰水乡—青峰葡萄园）—茶山竹海

中远期：A、探索运动公园—水果侠主题乐园—海棠橘乡—九龙河谷（葡萄园）

B、桢楠公园——会龙峡谷—英山矿业遗址公园

（3）秋季精品乡村旅游线路

近  期：A、松溉古镇—石笋山—黄瓜山—茶山竹海

B、茶山竹海—板桥廊街—青峰里—十里荷香

中远期：A、黄瓜山（乐野森林学校—禅稻田园）—英山（英山彩林—英山徒步公园—英山矿业遗址公园）

B、海棠橘乡—黄瓜山（水果侠主题乐园—尖山川渝风情街—芳华园）—渔家坳—松溉古镇

（4）冬季精品乡村旅游线路

近  期：A、黄瓜山（中华梨村—黄瓜山萝卜示范园--怡园花田）—茶山竹海—板桥廊街

B、黄瓜山（马术运动公园—飞鸟营撒欢农场—黄瓜山狩猎场—黄瓜山养生谷）—绿水青山归园—石笋山—松溉古镇

中远期：A、海棠橘乡—世外茶源—巴渝盆景博览园--茶山竹海—九龙河谷

B、石笋山—渔家坳—松溉古镇—汉东城遗址公园

全区乡村地区主题旅游景点或休闲农业园区，可分别与沿途乡村酒店、特色民宿或农家乐等接待设施组合形成二日游、三日游等线路产品。

2.近期主题旅游精品线路

A、森林生态精品旅游线路：茶山竹海—桃花源—石笋山

B、科普研学精品旅游线路：飞鸟营撒欢农场—水果侠主题乐园—梨香湾—芳华园—仙龙现代农业园

C、人文体验精品旅游线路：板桥廊街—石龙山摩崖石刻公园—松溉古镇

D、旅游商品购买精品旅游线路：永川豆豉生产基地（永川豆豉非遗小镇）—板桥旅游小食品生产基地—蕊福农食用菌基地

E、花木观赏精品旅游线路4条：

春季1：茶山竹海—海棠橘乡—青峰里·油菜花基地—十里荷香—怡园花田—中华梨村—箭杆李园—香薰花湖世界

春季2：银月湖—云雾山生态观光园—石笋山茶园

春季3：英山秀芽茶乡—青峰里·油菜花基地—海棠橘乡—茶山竹海

秋季：茶山竹海—海棠橘乡—青峰里·红高粱基地—十里荷香—禅稻田园—梦你蔬乡—淘多肉—石笋山盆景公园

F、蔬果采摘精品旅游线路3条：

春夏季：稻草人农庄—五间瓜博园—锦绣黄桃园—七彩蓝莓园—黄瓜山草莓园

夏秋季：十里荷香—中华梨村—五间瓜博园—石笋山猕猴桃园—渔家坳荔枝园

秋冬季：蕊福农食用菌基地—仙龙竹荪基地—仙龙四季柑橘园—黄瓜山萝卜示范园—柠檬庄园

3.区域协作乡村旅游线路

近中期，永川主要根据交通通联及产品互补性原则开展区域乡村旅游线路协作。

（1）重庆三环精品乡村旅游线路：重庆主城—永川—大足龙水湖、荷花山庄—铜梁七彩黄角门、安居古城—合川涞滩古镇—北部缙云山—长寿古镇—涪陵大木花谷—武隆仙女山—南川金佛山—万盛石林—綦江古剑山—江津四面山

（2）川渝精品乡村旅游线路：成都--内江大千故里—隆昌牌坊街—荣昌万灵古镇—大足龙水湖、荷花山庄--永川—重庆主城

（3）川渝黔精品乡村旅游：成都--内江大千故里—隆昌牌坊街—荣昌万灵古镇—大足龙水湖、荷花山庄--永川—泸州大玉蟾山--赤水佛光岩、大瀑布、四洞沟

（4）永川--泸州特色休闲农业旅游线：

A.长江中上游晚熟龙眼观光休闲旅游带：何埂—松溉—朱沱—合江

B.永泸茶叶观光休闲旅游带:茶山竹海—大安—永荣—宝峰—纳溪

C.永泸有机水稻观光休闲旅游带：仙龙—百合—立石—云锦

D.永泸乡村研学度假旅游带：

线路一：黄瓜山—玉龙湖

线路二：英山矿业遗址公园--子庄故里--泸州万寿山

第七章  乡村旅游示范镇村点建设规划

第二十七条  示范镇（街道）规划

乡村旅游示范镇（街道）是乡村旅游产业兴旺、美丽乡村建设成效突出、乡风文明、生态宜居、村民生活幸福、旅游发展示范带动作用明显的镇（街道），结合特色小镇、互联网小镇打造,全区规划建设8个乡村旅游示范镇（街道），其中，近期4个，中远期4个。

表7-1 永川区乡村旅游示范镇（街道）规划表

| 序号 | 街镇名称 | 发展类型 | 形象特色 | 建成示范时期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南大街街道 | 乡村景区、田园综合体、乡村度假酒店、养生养老设施、研学旅游基地、山林民宿、田园民宿、农家乐 | 最美果乡 | 近期 |
| 2 | 茶山竹海街道 | 乡村景区、特色乡旅集市、研学旅游基地、乡村度假酒店、养生养老设施、禅隐民宿、山林民宿、野营基地、农家乐 | 最美茶竹 | 近期 |
| 3 | 何埂镇 | 乡村景区、田园综合体、特色乡旅集市、乡村度假酒店、养生养老设施、情山民宿、野营基地、农家乐 | 最美情山 | 近期 |
| 4 | 松溉镇 | 特色乡旅集市、乡村景区、田园综合体、乡村度假酒店、养生养老设施、古镇民宿、乡村旅馆、野营基地、农家乐 | 最美古镇 | 近期 |
| 5 | 板桥镇 | 特色乡旅集市、乡村景区、艺术稻田、古镇民宿、田园民宿、食品工业旅游、农家乐 | 最美廊街 | 中远期 |
| 6 | 卫星湖街道 | 乡村景区、特色旅游小镇、田园综合体、乡村旅馆、野营基地、养生养老设施、田园民宿、滨湖民宿、农家乐 | 最美花田 | 中远期 |
| 7 | 吉安镇 | 乡村景区、特色乡旅集市、研学旅游基地、乡村度假酒店、养生养老设施、山林民宿、野营基地、农家乐 | 最美梨乡 | 中远期 |
| 8 | 来苏镇 | 乡村景区、田园综合体、稻田林盘特色民宿、崖居民宿、特色旅游小镇、农家乐 | 禅稻田园 | 中远期 |

第二十八条  示范村规划

乡村旅游示范村是乡村旅游发展的主战场，总体上环境优美，村容整洁，旅游设施较为完善，旅游服务较为规范，旅游发展示范引领作用较为突出，游客满意度较高。结合美丽宜居村庄、绿色示范村、生态循环农业示范村、移动互联网村打造,全区共规划建设20个乡村旅游示范村，其中近期建成示范村5个，近中期建成示范村5个，中远期10个。

表7-2 永川区乡村旅游示范村规划表

| 序号 | 村名 | 所在镇街 | 主要项目 | 建成示范 时期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄瓜山村 | 南大街街道 | 中华梨村、梨香湾、梨院、怡园花田、桃花源、其中园、黄瓜山姜村休闲农场、猕猴桃园、诺思农庄、闲云山居、梨畔雅筑、井水皇菊、怡秀静园 | 近期 |
| 2 | 代家店村 | 南大街街道 | 黄瓜山集散中心、黄瓜山萝卜示范园、水果侠主题乐园、乐野森林学校学校、森林轻奢民宿、幽伴山居·君澜度假酒店、禾田里·原舍、狩猎场、飞鸟营撒欢农场 | 近中期 |
| 3 | 八角寺村 | 南大街街道 | 十里荷香 | 近中期 |
| 4 | 风龙村 | 卫星湖街道 | 悦动水世界、极限探索运动公园、湖畔运动民宿 | 中远期 |
| 5 | 石脚迹村 | 卫星湖街道 | 香薰花湖世界 | 近中期 |
| 6 | 茶竹村 | 茶山竹海街道 | 永川茶博园、宝吉寺、云上竹龙、茶竹天街魔幻小镇、天堡寨军事文化体验园 | 近期 |
| 7 | 萱花村 | 茶山竹海街道 | 世外茶源、半亩方塘 | 中远期 |
| 8 | 杨广桥村 | 胜利路街道 | 海棠橘乡 | 近中期 |
| 9 | 杨家店村 | 胜利路街道 | 海棠橘乡 | 中远期 |
| 10 | 尖山村 | 吉安镇 | 尖山川渝风情街（梨乡风情街）、共享梨园、七彩蓝莓园、黄瓜山养生谷、芳华园 | 中远期 |
| 11 | 打渔河村 | 松溉镇 | 渔家坳 | 近期 |
| 12 | 茅园村 | 松溉镇 | 松溉古镇游客中心、重庆院子 | 中远期 |
| 13 | 新街子村 | 松溉镇 | 松溉镇调味品厂（盐白菜、健康醋生产基地）、双潭映月 | 中远期 |
| 14 | 凌阁堂村 | 青峰镇 | 油菜花基地、红高粱基地、马铃薯园、牡丹园、青峰红酒主题农庄 | 中远期 |
| 15 | 梳妆台村 | 来苏镇 | 禅稻田园、林盘聚落 | 近中期 |
| 16 | 石笋山村 | 何埂镇 | 石笋山景区 | 近期 |
| 17 | 景圣村 | 五间镇 | 蘑法森林（蕊褔食用菌基地）、景圣中学 | 中远期 |
| 18 | 金龙村 | 金龙镇 | 九龙河谷、金龙乡村集市 | 中远期 |
| 19 | 通明村 | 板桥镇 | 旅游小食品生产基地、通明山农庄 | 近期 |
| 20 | 子庄村 | 永荣镇 | 子庄故里、矿车乐园、秀芽茶居 | 中远期 |

第二十九条  示范点规划

示范点在乡村旅游发展中承担着为游客提供食宿、娱乐、购物等多种职能，是乡村旅游得以展开的最重要的微观主体之一，也是广大农户和农村社区参与旅游、受惠于旅游的最主要的形式之一。按照国家旅游局旅游民宿评定标准、重庆市乡村民宿、农家乐等级划分标准及永川区“乡村时光”示范点评定标准，结合示范清洁院落、示范家庭农场、示范清洁田园打造，发展一批综合性乡村旅舍、星级农家乐和特色民宿，评定一批“乡村时光”示范点。

表7-3  永川区“乡村时光”示范点、特色民宿发展规划表

| 镇街名称 | 拟发展“乡村时光”示范点数量（个） | 拟发展特色民宿数量（个） |
| --- | --- | --- |
| 茶山竹海街道 | 4 | 7 |
| 南大街街道 | 5 | 7 |
| 卫星湖街道 | 3 | 4 |
| 中山路街道 | 2 | 2 |
| 胜利路街道 | 2 | 4 |
| 大安街道 | 2 | 2 |
| 陈食街道 | 1 | 2 |
| 吉安镇 | 2 | 3 |
| 五间镇 | 1 | 3 |
| 何埂镇 | 4 | 6 |
| 松溉镇 | 3 | 7 |
| 青峰镇 | 2 | 3 |
| 金龙镇 | 2 | 2 |
| 板桥镇 | 3 | 3 |
| 来苏镇 | 3 | 4 |
| 朱沱镇 | 1 | 2 |
| 三教镇 | 2 | 3 |
| 临江镇 | 1 | 2 |
| 双石镇 | 1 | 2 |
| 红炉镇 | 2 | 4 |
| 永荣镇 | 2 | 4 |
| 宝峰镇 | 1 | 2 |
| 仙龙镇 | 1 | 2 |
| 合计 | 50 | 80 |

表7-4 永川区特色民宿发展类型规划表

| 主要类型 | 细分类型 | 重点发展区域 | 涉及主要镇（街道） |
| --- | --- | --- | --- |
| 山林民宿 | 茶竹禅隐民宿 | 茶山竹海 | 茶山竹海 |
|  | 夯土石材民宿 | 黄瓜山 | 南大街街道、吉安镇 |
|  | 情山主题民宿 | 石笋山、云雾山 | 何埂镇、临江镇 |
|  | 矿山主题民宿 | 英山 | 永荣镇、红炉镇 |
| 田园民宿 | 稻田林盘民宿 | 来苏林盘聚落 | 来苏镇 |
|  | 瓜田民宿 | 西瓜生产基地 | 五间镇 |
|  | 花田民宿 | 花卉观赏基地 | 卫星湖街道、三教镇 |
|  | 茶田民宿 | 茶叶生产基地 | 大安街道、永荣镇 |
|  | 水果主题民宿 | 水果生产基地 | 南大街街道、何埂镇等镇（街道） |
|  | 蘑菇等蔬菜主题民宿 | 食用菌等蔬菜生产基地 | 五间镇等镇街 |
| 亲水民宿 | 湖滨民宿 | 卫星湖等滨湖、滨水区域 | 卫星湖街道等镇街 |
| 古镇民宿 | 吊脚楼民宿 | 松溉古镇、板桥古镇 | 松溉镇、板桥镇 |
|  | 民国老街民宿 | 松溉古镇、板桥古镇 | 松溉镇、板桥镇 |
| 巴渝民居风格民宿 |  | 景区景点周边的乡村居民点 | 各镇街 |
| 其他自创主题民宿 |  | 各主题旅游景区景点及其周边乡村居民点 | 各镇街 |

第三十条  乡村旅游扶贫规划

全区规划2个旅游扶贫示范村：黄瓜山村、茶竹村。这两个村通过全域旅游发展，打造精品景区景点、发展乡村民宿、农家乐、旅游商品售卖点等吸引游客流、商品流，带动辖区贫困人员脱贫致富。全区5个重点扶贫村通过产业和项目帮扶，助力脱贫攻坚。

表7-5 重点扶贫村帮扶规划表

| 贫困村 | 主要产业 | 旅游扶贫项目 | 扶贫方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 朱沱镇涨谷村 | 水稻、龙眼、柚子 | 龙眼观光园 | 贫困村民根据自身情况参与旅游扶贫项目建设或在旅游扶贫项目企业通过临工、长工等方式增加收入或通过自身种养殖劳动为旅游扶贫项目提供生产资料或销售产品以增加收入 |
| 吉安镇石松村 | 沃柑、水稻、稻虾 | 农副产品交易市场生产基地 |  |
| 来苏镇关门山村 | 优质粮油 | 来苏乡隐谷 |  |
| 松溉镇打鱼河村 | 荔枝、桑葚、白菜、生态渔业 | 渔家坳荔枝古道 |  |
| 宝峰镇龙凤桥村 | 茶叶生产及加工 | 宝峰新街 |  |

第八章  交通规划

第三十一条  交通规划

1.外部交通

规划形成以“一环十射”高速公路、“六纵六横”干线公路为骨架的公路体系组成永川乡村旅游交通骨架。与江津、隆昌、璧山、大足、荣昌、潼南、涪陵、长寿、綦江、泸州、自贡等川渝城市合作，共同推进铁路网络、公路网络建设，实现永川30分钟可达周边地区；在永川、泸州、自贡等相关景区设置直升机低空旅游起降点，规划期内力争开通永川--泸州--自贡直升机等通用航空低空旅游航线。

2.内部交通

形成“一环六纵六横”的交通格局。推进城区到各镇街、景区景点的旅游快速路建设，便捷联通乡村旅游接地点道路。

建立乡村公路、乡村景观道路、骑行绿道、自驾游游赏体系，形成以自驾车、绿道骑行、徒步游览等多种方式结合的综合道路交通体系。

3.集散设施

打造三级乡村旅游集散中心体系。将渝西旅游集散中心、永川东站（瓦子铺）综合客运枢纽、永川南站综合客运枢纽作为全区一级乡村旅游集散中心。大安街道、松溉镇、双石镇作为全区乡村旅游二级游客集散中心。各主要景区主入口及游客集聚区域设立三级游客集散网点。

4.标识标牌

在高速路口，永川区内主要交通节点处设立旅游区交通指示标志。各乡村旅游景点及接待设施标志结合“乡村时光”LOGO设计建设。

第九章  乡村旅游配套规划

第三十二条  电力电信规划

根据现有的乡村旅游规划的项目地点及项目规模，在用电量大、用电质量要求高、电力运输距离较远的地区单独设立独立的电网和变压器。确保在每个景区（点）均能使用各种移动通讯器材，使游客能随时与家中或公司（单位）进行电话或互联网联系。

第三十三条  燃气规划

综合考虑各大乡村旅游发展片，整体规划燃气管道的源头及线路，各分支点和接入口，确保每个乡村旅游重点项目片区有燃气接入口。

第三十四条  给排水规划

因地制宜扩建景区、景点附近民用饮用水水库，提高供水能力，降低景区供水系统建设投入。排水采用雨污分流制。污水汇入污水处理点集中处理达标后方可排放。雨水依据地形就近排入水体。

第三十五条  防灾规划

1.防洪规划

对于背靠山体的建筑区域在山脚设置截洪沟。定期对各水库大坝进行检查；水库周边项目需考虑汛期最高水位线影响。加强项目周边山体的植树、种草，防止沟槽冲刷、控制水土流失，从根本上消除山洪隐患。建立气象预警系统及紧急救援队伍。

2.防震避险规划

旅游项目建设应避免和减少在地震可能引起火灾、水灾、地陷等次生灾害影响的地区选址，并设置必要的安全疏散用地，拆除或加固危房，降低建筑密度，增加绿地广场，确保地震时疏散抢险通道畅通。

矿业遗址类旅游开发项目施工前需经专业机构地灾评估通过后方可实施，经营过程需严格按照防灾要求开展各项经营活动。

3.防火抗旱规划

加强森林公园区域防火通道、防火隔离带、防火监控摄像头及观测点建设，完善乡村旅游景点或休闲农业园区消防基础设施，并充分利用现有水利工程设施多引蓄防火抗旱水源，确定紧急避灾疏散场所，加强防火抗旱日常监管，强化对游客的防火抗旱安全意识宣传教育。

第三十六条  住宿餐饮设施规划

1.住宿规划

全区乡村地区规划5大类乡村旅游住宿设施：特色民宿、农家乐、乡村度假酒店、乡村旅馆及露营基地。

鼓励村民自建特色民宿或农家乐，鼓励引入社会资本建设乡村旅游住宿设施，鼓励连锁经营乡村旅游住宿设施。以农村现有房屋和可建设用地为基础，结合当地人文、自然景观、生态、环境资源及农林渔牧生产活动，开展休闲度假活动。

一江、五山区域，分别在后溪河片区、翡翠长廊、尖山村曹家店社、代家店村探索运动公园、桢楠公园、子庄故里内规划建设1个中型露营基地，全区乡村地区建设适宜10辆车以下露营的小型露营点若干。

2.餐饮规划

创建“川渝原乡，永川滋味”美食品牌，培养和建立适应游客需求的多品种、多档次、质量好、具备原乡风味的永川旅游特色餐饮；提高餐饮的对客吸引力和旅游消费构成中的比例，使餐饮成为乡村旅游景区、景点的重要吸引物之一。

表9-1 乡村旅游特色餐饮产品规划表

| 区域 | 主要经营特色 | 重点建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 长江沿岸区域 | 开发生态鱼、永川传统美食及龙眼菜品，盖碗茶，龙眼酒、桑葚酒等。 | 松溉九大碗、朱沱汆汤肉、荔枝银耳润肺养颜汤、后溪生态鱼、龙眼五花肉、盖碗茶，龙眼酒、桑葚酒等 |
| 黄瓜山 | 开发以花果为原料的特色菜、农家土菜、生态鱼、绿色蔬食，荷叶茶，果酒等。 | 黄瓜山梨乡鸡、黄瓜山萝卜系列、生姜系列、果蔬宴、星湖鱼、荷花宴、全藕宴、荷叶茶，梨子酒等 |
| 箕山 | 开发茶膳、竹笋、竹荪系列菜品，山羊绒系列，山珍土菜系列，监狱饮食文化体验，各种茶饮，茶酒、桂花酒等。 | 茶竹宴、全竹宴、烤全羊，泉水豆花、绿茶水饺、茶面点、茶糖果、各种茶饮，茶酒、桂花酒等 |
| 云雾山 | 开发以亲情、爱情、友情等为主题的特色菜品，鹿肉系列菜品，茶餐食，鹿血酒及系列果酒等。 | 情侣餐、亲情餐、友情菜，鹿肉菜肴、茶面点、茶糖果，鹿血酒等 |
| 巴岳山 | 开发森林野菜、野味系列美食、羊肉等 | 巴岳桢楠野菜、森林大餐、羊肉系列等 |
| 英山 | 开发特色山珍菜品、矿工餐食、茶乡美食，纯高粱白酒等。 | 英山绿色山珍、英山茶乡美食、矿工餐食，醉红炉等 |
| 何埂 | “情”字主题菜品，鹿肉系列菜品，茶餐食，鹿血酒及系列果酒等 | 情侣餐、亲情餐、友情菜，鹿肉菜肴、茶面点、茶糖果、鹿血酒及系列果酒等 |
| 板桥 | 开发花椒系列菜品，甜面酱系列食品，火锅餐，休闲小食品等 | 花椒鱼、柳溪兔、廊街鸭面、廊街麻花、好人小吃等 |
| 青峰 | 开发中药鸡系列彩票，马铃薯系列菜品和小吃，绿色农家菜，纯高粱白酒等 | 中药鸡系列、马铃薯系列、青峰红等 |
| 来苏 | 开发稻米系列餐食及米酒、腌腊菜品、豆干系列菜品、豆腐乳系列佐餐品，小食品等 | 腊肉饭团、鱼饭团、虾饭团等各色饭团，腌腊菜品系列、豆干系列、豆腐乳系列、炒米糖，醪糟米酒等 |
| 三教 | 开发桢楠林下种养殖菜品、生态鱼系列、玫瑰花系列等 | 桢香鸡，小桥美鱼、玫瑰花茶、玫瑰花饼等 |
| 金龙 | 开发传统迎客小吃、绿色农家菜、茶餐食、果酒等 | 荷包蛋系列、汤圆系列、薯条系列、糖粑粑系列、夹砂肉、滑肉汤，茶糕点，果酒等 |
| 五间 | 开发食用菌系列菜品，生态鱼系列 | 鱼香鱼，豆豉鱼，香珍汤等 |

第三十七条  旅游购物娱乐规划

全区乡村地区规划建设一个综合性旅游商品交易中心，各A级景区结合游客中心建设旅游商品销售场所，各镇街和旅游景区（点）结合自身发展实际设置购物街或购物点，乡村接待点根据发展实际设置旅游商品售卖点或售卖架。

弘扬工匠精神，鼓励将“永川造”、“永川产”工业品、农产品、工艺品、美术品、特色食品、非遗作品等开发为旅游商品，形成“永川乡村好礼”旅游商品品牌体系。

近期着重完善各镇街及示范村的公共娱乐设施，实现村民和游客共享；各乡村景点和接待服务设施建设要突出“乡土性”。

表9-2  “永川乡村好礼”旅游商品开发规划表

| 类型 | 品 名 | 开发重点及思路 |
| --- | --- | --- |
| 工艺品 | 工艺装饰品 | 桢楠家具摆件、长江奇石、竹木工艺品等 |
|  | 工艺美术品 | 三峡蝶画、渝西版画、叶脉画、刻瓷画 |
|  | 雕刻艺术品等 | 竹雕、根雕、石雕、木雕、笋壳工艺品、盆景等 |
|  | 手工编织品 | 竹编、藤编、草编等 |
|  | 工艺用品 | 松溉熊氏杆秤 |
| 农副土特产品 | 家禽、家畜 | 农家土鸡、梨乡鸡、林下鸡、青峰中药鸡、稻田鸭、柳溪兔、宝峰鸽、农家猪、山里羊 |
|  | 水产 | 堰塘鱼、稻田鱼、稻田虾、大杂蟹 |
|  | 腊肉 | 农家腊肉、来苏腌腊制品 |
|  | 茶制品 | 以“永川秀芽”为代表的茶叶系列产品，茶美容产品，茶日用品等 |
|  | 特色水果 | 黄瓜山梨、蓝莓、草莓、葡萄、杨梅，五间西瓜、翠桃，青峰李、双石李，石笋山、黄瓜山猕猴桃，朱沱、松溉龙眼，打渔河村荔枝等 |
|  | 特色蔬菜 | 黄瓜山萝卜、黄瓜山生姜、十里荷香莲藕、五间蘑菇、青峰马铃薯、临江儿菜、九龙河蔬菜、时鲜野菜等 |
|  | 粮油 | 来苏大米、黄瓜山菜油、青峰里菜油 |
|  | 调味品 | 永川豆豉系列、松溉健康醋、松溉盐白菜、板桥花椒油、来苏豆腐乳、朱沱五千年老鸭汤料 |
|  | 小食品 | 永川皮蛋系列、来苏豆干、来苏香肠、俏表嫂大头菜、松溉盐花生、葛粉，茶制小食品等 |
|  | 野生中药材 | 葛根、杜仲、艾草、马蹄草、夏枯草、鱼腥草、白茅根、刺梨、金银花、野菊花、青蒿等 |
| 乡村文创产品 | 文创纪念品 | 体现乡风民俗的文化用品、日用品、装饰品等各种小物品 |

第三十八条  旅游厕所规划

合理布局旅游厕所，根据旅游厕所标准和当地实际，宜改则改、宜建则建，新建和改扩建一批旅游厕所，使厕所数量与游客规模成比例；在厕所设计方面要实现节水、环保、人性便捷，并体现地方特色人文品味；加强旅游厕所的管理与维护，改善永川区乡村地区及旅游景区景点厕所“简陋脏臭”现象，达到“六净”（地面净、便池净、脸盆净、门窗净、墙面净、纸篓净）标准，力求数量与质量、实用与美观的协调。旅游示范镇街、全国休闲农业与乡村旅游示范点、全国田园综合体示范点、4A级及以上旅游景区至少建设3A级旅游厕所1-2个；全区乡村地区的旅游景区（点）、旅游集散中心及接待服务设施每500米至少建设旅游厕所1个，旅游厕所建筑风格可结合镇街文化特色或旅游项目自身特色采取古建筑风格、传统中式风格、生态创意风格等。未来五年，永川区乡村地区拟新建和改扩建旅游厕所30个，总数达到100个；游客集散区的独立公厕到规划期末实现男女厕位比不小于3：2。

第三十九条  智慧旅游规划

近期乡村地区3A级及以上旅游景区、“乡村时光”点、田园综合体示范点全面实现免费WIFI全覆盖，手机讯息畅通；中期乡村地区旅游度假区、A级及以上旅游景区、特色民宿、特色乡旅集市全面实现免费WIFI全覆盖，手机讯息畅通。依托永川区智慧城市和智慧旅游建设工程，开发永川乡村旅游网络虚拟漫游体验项目，推动乡村旅游产品网络化定制，乡村旅游商品全渠道营销，乡村旅游服务在线预售预订，乡村旅游管理在线适时调度，推进乡村旅游数据信息与交通、安全、气象、商贸等涉旅信息深度互联互通、共享互用。

第十章  旅游资源与环境保护规划

第四十条  保护原则

1.可持续利用原则

在保护旅游资源的基础上，进行合理开发、依法管理，实现资源的可持续利用。

2.自然完整性原则

景观等保护措施先进、得力，游客容量控制措施有效，能有效预防自然和人为破坏，保持自然景观的真实性和完整性。

3.绿色循环发展原则

坚持“生态优先，绿色发展”，强化 “生态环保是第一环境”“资源有限、创造无限”理念，保持景区土地、生态等条件持续优化，用循环经济理念引领旅游发展。

4.景观多样性原则

环境氛围优良，建筑布局合理。山地及沿湖区域绿地面积占有较高比例，植物与景观配置得当，或景观与环境美化措施多样，效果良好。

5.文化遗产保护优先原则

在切实保护文化遗产的前提下，推进文化遗产资源的保护性开发，在开发中促进和加强文化资源的保护。

6.坚守生态保护红线原则

所有乡村旅游项目在规划时，必须根据自然保护地、生态保护红线、饮用水源保护等管控要求进行合理规划。所有配套设施建设项目，必须符合自然保护地、生态保护红线、饮用水源保护等管控要求，决不允许出现新建乡村旅游点形成新污染源的情况，要将生态保护贯穿乡村旅游规划与建设的全过程。

第四十一条  保护措施

加强旅游绿道、绿色长廊和绿色生态区域建设；保护与改善水环境；进行大气环境与野生动植物保护；控制噪音污染；建立健全卫生管理制度，使垃圾处理做到系统化、无害化、责任化，严格实施垃圾分类管理，采取创新技术，促进废物的循环利用和降解处理，努力实现无污染循环发展。

对于餐饮、客房、居民生活等方面的污水要配套建设雨污分流设施进行收集，采取就地处理，集中与分散排放相结合的办法。在2021年，全面完成《重庆市永川区人民政府办公室关于印发永川区农村生活污水治理规划（2021—2025年）的通知》（永川府办发〔2020〕78号）文件中明确的20家农家乐及民宿生活污水整治任务，在2023年前全面完成乡村旅游发展规划范围内集中居民点（200户500人以上）生活污水整治任务。旅游厕所的设置，参照《城市公共厕所规划和设计标准》以及《旅游厕所质量等级的划分与评定》的技术要求执行；乡村旅游点所有排烟设施应按环保部门要求，排尘浓度达到国家规定标准。扩大旅游点的植被覆盖率，减少粉尘危害。区内生态保护区及水岸区域的开发中，严禁尾气非达标汽车行驶，种植防噪绿化带。

明确并强调，严格执行“建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。”的“三同时”制度和环境影响评价制度，真正实现与生态保护等规划的多规合一。

第四十二条  生态景观规划

营造四季不同的景观意向，以“春粉、夏绿、秋爽、冬谧”为四季主题，利用不同植被景观与项目、活动进行打造。滨水景观区分水岸、水边的不同基底，在码头、生态保护区、消落带等地采用不同景观打造。

第四十三条  人居环境保护规划

加强景区周围大气环境的监察力度，保证村镇水域、空域无异味，确保旅游景区内空气达到国家1级标准；同时，要做好水体的检查工作，防范非法排放，乡村地区饮用水源地的地表水达到国家Ⅱ类水质标准。

合理安排乡村旅游施工区施工时段，缩短施工时间，通过建立临时声障等措施，减小施工对景区环境的影响。控制道路交通噪声，通过设置离声障，提高道路两侧吸声降噪效果，严格控制乡村旅游活动产生的噪声污染。合理布局垃圾转运站，道路沿线需设置垃圾收集装置，居民生活垃圾和游客旅游垃圾经收集后运往旅游景区景点外处理。

第四十四条  耕地与农业生态保护规划

乡村旅游开发建设过程中要对基本农田严格保护，禁止开发占用基本农田用地。根据乡村旅游开发需要，经充分论证和相关批准后，可对一般农田进行流转使用。

一是生态脆弱区和生态敏感区，禁止任意砍伐山林、破坏草地以及乱挖中药材；严禁偷捕盗猎国家保护的野生动植物。二是大力发展生态农业，减少化肥、农药施用量。三是加强长江沿岸以及≥25°的坡地区域环境保护与治理。四是实施旅游开发与生态修复同步进行，特别是长江沿线、国家级森林公园和市级森林公园、引用水源地等，保障生态系统的生态功能与景观功能。

第十一章  宣传营销规划

第四十五条  宣传口号

根据永川乡村旅游不同发展阶段，针对的不同客源市场，选用不同的营销口号。备选口号有：

乡村时光在永川

巴蜀文旅走廊最美乡愁地--永川

五伏山乡  滋味永川

成渝走廊  原乡永川

水墨之乡  田园永川

永连山川  美丽乡村

第四十六条  市场策略

针对重庆、成都两大城市，川渝区域地级城市，以及贵州、云南等主要城市客源地及不同细分市场，通过全媒体手段，不断拓展客源。

近期主要针对川渝地区、黔北地区客源，以家庭市场、学生市场为主进行促销推广。

中期除上述客源外，拓展增加滇、湘客源，以家庭市场、学生市场、商务市场为主进行促销推广。

远期除针对中期客源外，拓展增加陕、桂以及珠三角、长三角地区客源，以家庭市场、学生市场、商务市场、康养市场为主进行促销推广。

与泸州、自贡、宜宾等城市共建旅游联盟，促成旅游景点、饭店推出价格互惠活动，合作开展旅游宣传推介活动，抱团营销，共拓旅游市场。

第四十七条  节事营销

节会促销。以“一节三季一论坛”，即国际茶文化旅游节、赏花季、采果季、养生季、西部乡村旅游论坛，作为永川乡村旅游品牌节会活动，各乡村旅游点结合“二十四节气”和项目本身产业特色分别推出不同主题活动，做到月月有活动，周周有亮点，处处有人气。

事件营销。结合热门话题、时尚潮流、媒体焦点，不定期策划推出市场效应好的线上线下营销事件，提高永川区乡村旅游的媒体曝光度和游客关注度，提升永川区乡村旅游知名度和影响力。

第四十八条  线路推广

近期一是结合区内乐和乐都、茶山竹海等龙头景区组合推广永川区乡村旅游景点、乡村酒店、特色民宿等形成一日游、二日游为主的系列旅游线路；二是根据季节特色专项推出赏花游、采果游、养生游等一日游、二日游为主的乡村旅游精品线路；三是针对家庭市场、学生市场分别推出亲子游、研学游、夏令营、冬令营等一日游、二日游乡村旅游精品线路；四是组合成渝双城经济圈周边区县精品项目形成区域协作一日游、二日游线路针对不同客源进行推广。

中期在近期线路基础上不断丰富产品和接待设施，并加大区内科普研学游和三日度假游线路推广力度。

远期在中期线路基础上进一步丰富产品和接待设施，并加大区内文化旅游、体育旅游等专项旅游线路推广力度。

第四十九条  营销平台建设

自有网络媒体：在永川旅游网、永川文旅微博、永川文旅微信等设置“乡村时光”板块，建立维护好乡村时光微信。

自有传统媒体：在永川电台“听游永川”栏目增设“乡村时光”子栏目；在《永川旅游》季刊开设“乡村时光”专栏。

自有户外广告：在乐和乐都外、西三环、九永高速长期设置“乡村时光”户外广告牌。

行业营销平台：在全区乡村旅游集散中心、各乡村地区旅游景区景点游客服务中心、旅游接待服务设施前台、旅游住宿设施客房等设置“乡村时光”营销平台，三年内实现全覆盖。

与区委宣传部、交通、商务、农业农村委、各特色园区等单位在区内交通集散地、人流聚集地和窗口服务区共同建设一批涵盖“乡村时光”的对外营销平台。

在泸州、自贡、宜宾等成渝双城经济圈客源城市的营销平台进行相互推介，促进客源互送。

第十二章  保障措施

第五十条  组织管理保障

完善区领导挂帅的规范与加快发展乡村旅游的领导机构，统筹农旅、文旅、商旅、工旅等各项资源的开发利用及管理，各镇街将乡村旅游发展纳入镇街乡村振兴计划和年度工作目标，重点旅游镇街设立文旅办，负责各项文体旅游发展政策、规划的宣传贯彻，各镇街农业服务、城乡建设等部门共同负责乡村旅游事务的日常管理、乡村旅游发展任务的执行落实。

培育发展乡村旅游协会及各种协作组织，协调处理乡村旅游发展中出现的各种问题和矛盾，加强永川区乡村旅游行业自律发展。

第五十一条  土地利用保障

衔接落实好第二轮土地承包到期后再延长30年的政策，完善农民闲置宅基地和闲置农房政策，改进耕地占补平衡管理办法，贯彻落实中央、重庆市关于支持乡村旅游用地的相关文件精神，明确乡村旅游用地控制与引导政策，优先安排乡村旅游公共服务用地，复合利用农业生产和村庄建设等用地发展乡村旅游，根据投资主体性质，因地制宜采取使用集体建设用地、公开出让国有建设用地、盘活存量国有建设用地、临时使用存量建设用地，探索集体建设用地入市、农村宅基地腾退等方式，保障乡村旅游项目用地，推动永川区旅游产业导向的一二三产业融合发展。（旅游用地需求见附表）

第五十二条  政策保障

深入贯彻执行中央、重庆市乡村旅游发展的各项政策措施，贯彻执行和及时更新规范和加快发展永川区乡村旅游的政策措施，积极培育乡村优美环境，积极开拓乡村旅游客源市场，多元融合促进乡村旅游发展。

第五十三条  投入机制保障

根据不同项目特点，充分发挥村民个体、村集体、农村合作社、乡村龙头企业的作用，加强政府引导性投入，鼓励市场多主体投入、多形式开发建设乡村旅游。

鼓励金融机构开发针对小微乡村旅游企业、重点乡村旅游项目、特色乡旅集市、田园综合体示范园、乡村旅游电商平台等各类乡村旅游项目的信贷产品，鼓励社会资本众筹发展乡村旅游项目，畅通乡村旅游项目资金渠道，共同打造永川区“乡村时光”旅游品牌。

第五十四条  人才保障

永川乡村旅游人才培养立足本地人才培养提升，个别引进高水平开发营销、规划设计等人才，并全面推行村民旅游发展意识教育、生态环境保护及文明诚信教育。鼓励发展乡村工匠、乡村创客、乡村旅游经营服务、营销推广等各类人才，培养懂开发、善经营、会服务的乡村旅游开发建设者、经营者和服务者。

第十三章  附  则

本规划的正式成果包括规划文本和规划图件，两者不可分割，配套使用，规划说明书为规划成果的附件。

本规划应与其它相关规划以及周边区县的发展规划等协调实施。

凡在规划范围内进行的旅游开发建设和管理活动，包括旅游控制性详细规划、修建性详细规划及其建筑设计，应符合本规划的规定和要求，本规划经永川区人民政府批准后实施。

附  表：附表1：永川区乡村旅游资源调查分类表

附表2：永川区乡村旅游资源评价表

附表3：名词解释

附表4：永川区乡村旅游重点项目一览表

附表5：永川区乡村旅游主题类重点项目一览表

附表6：永川区乡村旅游示范项目一览表

附表1

永川区乡村旅游资源调查分类表

| 主类 | 亚类 | 基本类型 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A地文景观 | AA自然景观综合体 | AAA山丘型景观 | 巴岳山永川段、云雾山永川段、英山、黄瓜山、薄刀岭、猫儿梁、玉带山、石笋山、寨子山、燃灯山 |
|  |  | AAC沟谷型景观 | 会龙峡谷、踏蹄沟、情人谷、万家崖 |
|  |  | AAD滩地型景观 | 温中坝、周公滩 |
|  | AB地质与构造形迹 | ABD生物化石点 | 黄瓜山村恐龙足印、永川龙化石挖掘点、石松化石挖掘点、宝峰恐龙化石发现点 |
|  | AC地表形态 | ACB峰柱状地景 | 红石岩 |
|  |  | ACD沟壑与洞丘 | 白龙洞、会龙桥村溶洞 |
|  |  | ACE奇特与象形山石 | 象鼻嘴、夫妻乌龟石、虎头山、狮子岩、马儿坡、石锣石鼓、勒马石、乌龟石、石笋石、九狮回头、石笋双峰、大圣石、猪儿石、活石头、英山砂岩象形石 |
| B水域景观 | BA河系 | BAA游憩河段 | 临江河、小安溪河永川段、长江永川段、后溪河、柳溪河永川段、、竹溪河、圣水河、小拱桥河 |
|  |  | BAB瀑布 | 桃花源瀑布、飞龙洞瀑布、祝家坝瀑布 |
|  | BB湖沼 | BBA游憩湖区 | 鲤鱼石水库、箭竹湖、金盆湖、苦竹沟水库、孔雀湖、复生桥水库、跃进水库、七一水库、太平水库、幸福水库、东方红水库、梅家桥水库、强华水库、卫星湖、上游水库、关门山水库、人民水库、金鼎寺水库、五龙珠水库、青峰水库、南瓜山水库、石梁湖水库、崖口上水库 |
|  |  | BBB潭地 | 玉盆湖、留韵潭、姊妹湖 |
|  |  | BBC湿地 | 卫星湖桃花岛 |
| C生物景观 | CA植被景观 | CAA林地 | 云龙山森林、巴岳山张家湾天然桢楠林、黄瓜山小竹海、茶山竹海森林、萱花村香樟林、大山坪森林 |
|  |  | CAB独树与丛树 | 宝峰古树、八角寺百年香樟树、桂花社银杏古树、大磨子村皂荚古树、金宝山村古黄桷树、茶竹村桫椤 |
| D天象与气候景观 | DA天象景观 | DAA太空景象观赏地 | 黄瓜山霞光、茶山晚霞、玉带山观景台 |
|  | DB天气与气候现象 | DBB极端与特殊气候显示地 | 茶山竹海避暑地、大风门、茶山竹海雪景 |
| E建筑与设施 | EA人文景观综合体 | EAA社会与商贸活动场所 | 松溉镇打渔河村、黄瓜山特产中心 |
|  |  | EAB军事遗址与古战场 | 天保寨遗址 |
|  |  | EAC教学可研实验 | 黄瓜山气象雷达站、东岳庙水文观测点、景圣中学 |
|  |  | EAD建设工程与生产地 | 小桥湖农业观光园、东鹏智能家居创业产业园、宝峰茶山、永荣万亩楠茶基地、永荣茶厂、天堂村红高粱观光基地、英山窄轨小火车专线、佛湾农业园、会龙桥村矿坑遗址群、苏德年家庭农场、踏蹄沟煤矿旧址、白洋洞（采矿遗迹）、联盟村水果产业园、石笋山康蜜果业采摘园、石笋山有机猕猴桃园、重庆市永川区农副产品及食品加工基地、豹子坡柑橘基地、百香果水果基地、运煤小火车五龙桥观光段、君山茶园、云雾山生态观光园、佛耳岩农业观光园、石头记李子园、四季果园、复兴寺茶园、插旗山花椒基地、华牧生态园、天良果园、卓诺公司农业园、蕊福农食用菌基地、灵湖生态农业园、重庆益保西瓜种植基地、圣水湖现代农业园、和平村西瓜基地、灌上龙眼示范园、晚熟龙眼种植基地、五根松柠檬庄园、段民柑橘种植园、新嘉毓农业园区、九龙河现代农业园、醉美酒乡生态产业园、箭杆寺李园 |
|  |  | EAE文化活动场所 | 永川秀芽茶叶科技观光基地、新运纺纱厂陈列馆 |
|  |  | EAF康体游乐休闲度假地 | 玫瑰庄园、利民公园、重庆天福湾生态农业观光园、稻草人农庄、十里荷香田园综合体、曾胡鑫家庭农场、黄瓜山马术运动公园、撒欢农场、郑清葡萄公园、黄瓜山狩猎场、语鸣度假村、玉皇观康养小镇、黑莓公园、兰花博览园、黄瓜山现代农业园、中华梨村、永川桃花源、安源.其中园、黄瓜山梨博园、教奎猕猴桃公园、怡园花田、孔久葡萄园、梨花寨、百花生态园、来龙湖特色风情小镇、五星茶园、斩龙垭、小九寨、桥堡山农业观光采摘园、何埂桂圆种植基地、石河沟农业园、黄家农庄、四万天长寿山生态农业采摘园、石笋山盆景公园、石笋山茶叶综合加工基地、千果农庄、人头山茶文化主题度假村、仙龙镇市民公园、刘代宾杨梅园、薰花湖世界、花漫人间、梦你蔬乡、龙佰绪葡萄园、圣水湖桃花岛、来苏林盘聚落、禅道田园、河湾农耕风情园、九龙广场、丰航蜜柚家庭农场、青峰葡萄园、青峰镇李博园、青峰水乡、云雾山庄、黄瓜山养生谷、七彩蓝莓园、中国（重庆)红色文化教育基地、海棠橘乡田园综合体 |
|  |  | EAG宗教与祭祀活动场所 | 清洁寺、本通寺、宝吉寺、八角寺、本尊寺、东林寺庙、老庙寺、四望山寺、梳妆台寺庙、书院巷天主教堂、海藏寺、石龟寺、大佛寺 |
|  |  | EAH交通运输场站 | 柏林火车站 |
|  |  | EAI纪念地与纪念活动场地 | 陈子庄故居、永川聂荣臻元帅纪念馆、来苏烈士陵园、来苏抗日纪念碑、双石镇革命烈士纪念碑 |
|  | EB实用建筑与核心设施 | EBA特色街区 | 宝峰老街、会龙桥小康村、龙井湾新村民点示范院落、茶竹天街、松溉古镇、解放街吊脚楼群、板桥古镇、祝家坝乡村院落 |
|  |  | EBB特性屋舍 | 164电子研究所旧址、梨院、朱德楼、陈家大院、樊家祠堂、永川古县衙、罗家祠堂、喻氏碉楼、马帮议事厅、鹏飞书院、板桥劝学所旧址、水腊竹民居、沙土堡文化大院、三圣社碉楼 |
|  |  | EBE桥梁 | 石佛桥、廖家桥、永川长江大桥、猫溪桥、笋桥、板桥三拱桥、渡牛滩桥、柏树湾狮子桥、双石桥、转龙桥、聂家桥、万寿桥 |
|  |  | EBG堤坝段落 | 革命水库大坝 |
|  |  | EBI洞窟 | 川主洞、尖山崖窟、董家岩洞（大自然崖居）、半山崖居、梁家湾仙女洞 |
|  |  | EBJ陵墓 | 陈子庄先生墓、油炸山塔墓、白杨湾崖墓、新店烈士陵园、马述生烈士墓、田坝子墓、高洞子崖墓群、汉代崖墓群、朱龙花村崖墓群、佛岩寺崖墓群、新建烈士陵园、黄开基墓、潮水屋基古墓群 |
|  |  | EBK景观农田 | 柳溪禾谷产业园、七彩牡丹园 |
|  |  | EBM景观林场 | 金龙镇樱花谷、银月湖生态园、七彩茶花园、吉安樱花园、临江楠木苗圃种植基地 |
|  | EC景观与小品建筑 | ECB景观点 | 《十面埋伏》国内唯一外景地、玫瑰园观景台、霓雾观景台、紫云宫观景台 |
|  |  | ECC亭、台、楼、阁 | 迎仙阁、望夫亭、瞭望塔 |
|  |  | ECD书画作 | 石龙山书法摩崖石刻、登东山摩崖石刻、飞龙洞摩崖石刻、佛岩寺摩崖题刻 |
|  |  | ECE雕塑 | 刘安恭塑像、龙汇垭摩崖造像、陈食佛崖寺摩岩造像、大佛洞造像、大岩洞摩崖造像 |
|  |  | ECF碑碣、碑林、经幢 | 老鸡市口功德碑 |
|  |  | ECI塔形建筑 | 塔院寺古塔 |
|  |  | ECJ景观步道、甬道 | 八十梯、九道拐、茶山步道、竹海迷宫、水方路、九龙河休闲步道 |
|  |  | ECL水景 | 甘露井 |
| F历史遗迹 | FA物质类文化遗存 | FAA建筑遗迹 | 朝阳观、云谷寺遗址、二郎尖寺庙遗址、白云寺（遗址）、三清洞（寨）、泸永桥煤矿遗址、宝峰登东渡槽、朝阳古寨、永川煤矿旧址、堰塘湾水渠、光勋采石厂遗址、周家湾天主教堂、富全煤矿遗址、双府院遗址、陈公堰、打鼓寨、柏林碗厂遗址、五大庙遗址、成渝古道、小屋基渡槽、更生渡槽、仙龙镇渡槽群、石宝寨、金银坡寨子、大石坝渡槽、乐公堰、永津古道、太平寨、圣水双清遗址、汉东城遗址、梳妆台寺采石场遗址、金轮寺遗址、梅坪渡槽、斑竹林渡槽、立滚石碾 |
|  | FB非物质类文化遗存 | FBD传统演艺 | 宝峰“巴乌”、临江唢呐、“大彩龙”、“鲤鱼灯”、“茶艺表演”、松溉秧歌、“何埂花船”、双石小金龙、陈食烟火架、朱沱民歌、来苏莲枪、来苏舞龙、吉安板凳龙、川剧 |
|  |  | FBZ传统技艺 | 永川豆豉酿造技艺、永川秀芽手工制作技艺、松溉盐白菜传统制作技艺、松溉杆秤制作技艺、小炉红传统高粱红酒酿造技艺、松溉油纸伞及其技艺、俏表嫂手撕大头菜制作技艺、双竹星湖鱼制作技艺、朱沱氽汤肉制作技艺、艺香剪纸、川东花生传统制作技艺、九大碗传统制作技艺、朱沱酸萝卜传统腌制技艺 |
| G旅游购品 | GA农业产品 | GAA种植业产品及制品 | 永川豆豉、永川秀芽、永荣茶叶、黄瓜山葡萄、“俏表嫂”系列产品、永川香珍、五间西瓜、来苏三宝、青峰红高粱酒、小炉红酒、永川莲藕、黄瓜山草莓、黄瓜山黑莓、川东花生、黄瓜山无筋生姜、黄瓜山萝卜、松溉盐白菜、松溉健康醋、松溉盐花生、五千年老鸭汤料、黄大嫂豆腐乳、永川圆瑰生态富硒米 |
|  |  | GAB林业产品与制品 | 黄瓜山富硒梨、何埂红心猕猴桃、晚熟龙眼、可益花椒油、茶竹香辣笋、仙龙番茄红橙、圣水湖脆桃、渝永蓝莓、梨膏 |
|  |  | GAC畜牧业产品与制品 | 梅花鹿系列产品 |
|  |  | GAE养殖业产品与制品 | 态聚中药山鸡 |
|  | GC手工艺品 | GCE金石雕刻、雕塑 | 艺庐微刻 |
|  |  | GCF金石器 | 松溉长江观赏石 |
|  |  | GCH画作 | 刘阿本书画作品 |
| H人文活动 | HA人事活动记录 | HAA地方人物 | 陈子庄、陈鹏飞、刘安恭、黄开基、徐近之、刘声道 |
|  |  | HAB地方事件 | 朱德与茶山、松溉两度置县衙、宋美龄视察松溉新运棉纺厂、张大千与尖山崖窟 |
|  | HB岁时节庆 | HBC现代节庆 | 黄瓜山梨花节、黄瓜山采果节、永川采茶节、茶山竹海冬笋节、松溉孝亲文化节、“青峰里·四季游”文化旅游节、重庆永川国际茶文化旅游节 |

附表2

永川区乡村旅游资源评价表

| 等级 |  | 单体名录 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 优良级 | 五级 | 松溉古镇 | 1 |
|  | 四级 | 汉东城遗址、巴岳山张家湾天然桢楠林、茶山竹海森林、永川豆豉酿造技艺、永川秀芽、永川豆豉、永荣万亩楠茶基地、黄瓜山现代农业园、石笋山、卫星湖 | 10 |
|  | 三级 | 巴岳山永川段、云龙山森林、东鹏智能家居创业产业园、石龙山书法摩崖石刻、泸永桥煤矿遗址、陈子庄故居、朝阳古寨、稻草人农庄、英山、英山窄轨小火车专线、永川煤矿旧址、十里荷香田园综合体、大佛寺、黄瓜山、中华梨村、永川桃花源、茶山竹海避暑地、薄刀岭、永川秀芽茶叶科技观光基地、永川秀芽手工制作技艺、长江永川段、陈家大院、永川古县衙、松溉盐白菜传统制作技艺、松溉杆秤制作技艺、松溉孝亲文化节、温中坝、石笋山石笋双峰、柏林火车站、板桥古镇、重庆市永川区农副产品及食品加工基地、云雾山生态观光园、仙龙镇渡槽群、圣水湖桃花岛、圣水湖现代农业园、圣水河、来苏林盘聚落、禅稻田园、塔院寺古塔、革命水库大坝、艺庐微刻 | 41 |
| 一般级 | 二级 | 三清洞（寨）、川主洞、白龙洞、永荣茶厂、永荣茶叶、陈子庄、临江河、云雾山永川段、小安溪河永川段、长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区永川段、《十面埋伏》国内唯一外景地、宝峰恐龙化石发现点、164电子研究所旧址、红炉镇红石岩、尖山崖窟、会龙桥村矿坑遗址群、会龙峡谷、小炉红传统高粱红酒酿造技艺、黄瓜山马术运动公园、撒欢农场、郑清葡萄公园、黄瓜山葡萄、黄瓜山狩猎场、语鸣度假村、黄瓜山特产中心、梨院、黄瓜山梨花节、黄瓜山采果节、黄瓜山富硒梨、桃花源瀑布、黄瓜山象鼻嘴、黄瓜山小竹海、黄瓜山村恐龙足印、安源.其中园、黄瓜山梨博园、怡园花田、黄瓜山霞光、竹海迷宫、朱德楼、朱德与茶山、茶山竹海桫椤、“茶艺表演”、樊家祠堂、松溉两度置县衙、罗家祠堂、马帮议事厅、鹏飞书院、陈鹏飞、新运纺纱厂陈列馆、宋美龄视察松溉新运棉纺厂、解放街吊脚楼群、飞龙洞瀑布、渔家坳乡村旅游点、松溉油纸伞及其技艺、松溉长江观赏石、永川长江大桥、孔雀湖、石笋山大圣石、石笋山有机猕猴桃园、石笋山茶叶综合加工基地、何埂红心猕猴桃、俏表嫂手撕大头菜制作技艺、“俏表嫂”系列产品、板桥三拱桥、板桥劝学所旧址、高洞子崖墓群、柳溪禾谷产业园、千果农庄、复生桥水库、百香果水果基地、海藏寺、运煤小火车五龙桥观光段、双石小金龙、大安街道供销社老房子、大安通用机场、人头山茶文化主题度假村、老庙寺、仙龙镇市民公园、石宝寨、祝家坝乡村院落、金银坡寨子、四季果园、太平水库、复兴寺茶园、幸福水库、沙土堡文化大院、永津古道、陈食佛崖寺摩岩造像、汉代崖墓群、东方红水库、陈食烟火架、石龟寺、香薰花湖世界、花漫人间乡村休闲点、梦你蔬乡乡村休闲点、双竹星湖鱼制作技艺、卫星湖桃花岛、龙佰绪葡萄园、永川龙化石挖掘点、太平寨、永川香珍、蕊福农食用菌基地、灵湖生态农业园、重庆益保西瓜种植基地、五间西瓜、上游水库、黄开基墓、朱沱民歌、周公滩、朱沱氽汤肉制作技艺、晚熟龙眼、晚熟龙眼种植基地、四望山寺、渡牛滩桥、关门山水库、梳妆台寺庙、半山崖居、钰河湾农耕风情园、来苏活石头、转龙桥、来苏三宝、金龙镇樱花谷、燃灯山、人民水库、银月湖生态园、九龙河现代农业园、英山砂岩象形石、青峰水库、青峰水乡、“青峰里·四季游”文化旅游节、青峰红高粱酒、醉美酒乡生态产业园、态聚中药山鸡、云雾山庄、吉安板凳龙、黄瓜山养生谷、箭杆寺李园、吉安樱花园、立滚石碾、石松化石挖掘点、七彩蓝莓园、松溉镇渔家坳乡村旅游点、中国（重庆)红色文化教育基地、万寿桥、潮水屋基古墓群、三圣社碉楼、刘声道、刘阿本书画作品、艺香剪纸 | 150 |
|  | 一级 | 玫瑰庄园、小桥湖农业观光园、利民公园、重庆天福湾生态农业观光园、本通寺、宝峰茶山、宝峰登东渡槽、宝峰古树、老鸡市口功德碑、登东山摩崖石刻、宝峰“巴乌”、陈子庄先生墓、朝阳观、油炸山塔墓、云谷寺遗址、天堂村红高粱观光基地、二郎尖寺庙遗址、临江楠木苗圃种植基地、临江唢呐、大岩洞摩崖造像、鲤鱼石水库、新店烈士陵园、张大千与尖山崖窟、会龙桥小康村、小炉红酒、“大彩龙”、永川莲藕、八角寺、八角寺百年香樟树、曾胡鑫家庭农场、龙井湾新村民点示范院落、苏德年家庭农场、黄瓜山草莓、黑莓公园、黄瓜山黑莓、兰花博览园、川东花生传统制作技艺、川东花生、黄瓜山夫妻乌龟石、黄瓜山虎头山、箭竹湖、踏蹄沟、情人谷、黄瓜山狮子岩、黄瓜山马儿坡、黄瓜山石锣石鼓、黄瓜山勒马石、董家岩洞（大自然崖居）、八十梯、黄瓜山乌龟石、九道拐、教奎猕猴桃公园、孔久葡萄园、梨花寨、百花生态园、黄瓜山气象雷达站、黄瓜山无筋生姜、黄瓜山萝卜、廖家桥、周家湾天主教堂、“鲤鱼灯”、白洋洞（采矿遗迹）、茶山竹海石笋石、白云寺（遗址）、茶竹天街、富全煤矿遗址、霓雾观景台、猫儿梁、大风门、茶山步道、双府院遗址、天保寨遗址、田坝子墓、萱花村香樟林、茶山晚霞、玫瑰园观景台、五星茶园、斩龙垭、永川采茶节、茶山竹海冬笋节、茶竹香辣笋、玉带山、玉带山观景台、万家崖、茶山竹海九狮回头、小九寨、迎仙阁、玉盆湖、金盆湖、留韵潭、宝吉寺、茶山竹海雪景、松溉盐白菜、松溉健康醋、紫云宫观景台、九大碗传统制作技艺、松溉盐花生、松溉秧歌、飞龙洞摩崖石刻、陈公堰、后溪河、桥堡山农业观光采摘园、清洁寺、东岳庙水文观测点、何埂桂圆种植基地、联盟村水果产业园、大佛洞造像、刘安恭塑像、刘安恭、打鼓寨、猫溪桥、石河沟农业园、黄家农庄、四万天长寿山生态农业采摘园、苦竹沟水库、石笋山盆景公园、石笋山康蜜果业采摘园、甘露井、望夫亭、瞭望塔、柏林碗厂遗址、梅花鹿系列产品、“何埂花船”、五大庙遗址、喻氏碉楼、柳溪河永川段、本尊寺、寨子山、可益花椒油、豹子坡柑橘基地、双石镇革命烈士纪念碑、水腊竹民居、君山茶园、双石镇猪儿石、佛耳岩农业观光园、大磨子村皂荚古树、小屋基渡槽、金宝山村古黄桷树、更生渡槽、祝家坝瀑布、大石坝渡槽、崖口上水库、仙龙番茄红橙、刘代宾杨梅园、永川聂荣臻元帅纪念馆、乐公堰、梅家桥水库、强华水库、朱龙花村崖墓群、插旗山花椒基地、华牧生态园、天良果园、竹溪河、佛岩寺崖墓群、圣水湖脆桃、卓诺公司农业园、新建烈士陵园、和平村西瓜基地、渝永蓝莓、景圣中学、圣水双清遗址、黄开基、佛岩寺摩崖题刻、朱沱酸萝卜传统腌制技艺、五千年老鸭汤料、徐近之、灌上龙眼示范园、龙汇垭摩崖造像、笋桥、五根松柠檬庄园、东林寺庙、梳妆台寺采石场遗址、来苏莲枪、来苏舞龙、来苏烈士陵园、来苏抗日纪念碑、水方路、黄大嫂豆腐乳、段民柑橘种植园、永川圆瑰生态富硒米、梅坪渡槽、柏树湾狮子桥、双石桥、聂家桥、九龙广场、九龙河休闲步道、新嘉毓农业园区、金轮寺遗址、金鼎寺水库、斑竹林渡槽、五龙珠水库、丰航蜜柚家庭农场、七彩牡丹园、青峰葡萄园、小拱桥河、青峰镇李博园、梨膏、七彩茶花园、海棠橘乡田园综合体、宝峰老街、佛湾农业园、白杨湾崖墓、会龙桥村溶洞、石佛桥、堰塘湾水渠、光勋采石厂遗址、玉皇观康养小镇、踏蹄沟煤矿旧址、桂花社银杏古树、马述生烈士墓、姊妹湖、大山坪森林、梁家湾仙女洞、石头记李子园 | 214 |
| 总 计 |  |  | 416 |

附表3

名词解释

| 名词 | 释 义 |
| --- | --- |
| 田园综合体 | 是集现代农业、休闲旅游、田园社区为一体的乡村综合发展模式，是在城乡一体格局下，顺应农村供给侧结构性改革、新型产业发展，结合农村产权制度改革，实现中国乡村现代化、新型城镇化、社会经济全面发展的一种可持续性模式。 |
| 特色乡旅集市 | 文化特色鲜明、旅游发展引领作用突出的街区，其建筑、开放空间、街道、绿化景观和整体环境都具有较为统一和鲜明的风貌特征，公共服务功能均等化程度较高。 |
| 林盘聚落 | 特指农家田宅因竹林、树木所环绕，形成一个个犹如田间绿岛的农家聚落单位，是西南地区典型的乡村人居模式。 |

附表4

永川区乡村旅游重点项目一览表

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 所在镇（街道）及行政村 |  | 建设 性质 | 主要建设内容 |  | 建设时限 | 预计项目用地（亩） |  |  |  | 预计总投资 （亿元） | 是否示范项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 建设用地 | 非建设用地 | 2022年前预计新增建设用地 |  |  |
| 一 田园综合体 | 1 | 海棠橘乡 | 胜利路街道 杨广桥村、杨家店村、永钢村 |  | 新建 | 南国牧场、有机农场、田园民宿、房车基地等 |  | 2020-2030 | 9675 | 350 | 9325 | 200 | 8.00 | 是 |
|  | 2 | 十里荷香 | 南大街街道 八角寺村 |  | 续建 | 八角寺现代农业园区、荷文化主题景观及服务设施、民宿等 |  | 2020-2030 | 3288 | 988 | 2300 | 100 | 3.00 | 是 |
|  | 3 | 禅稻田园 | 来苏镇 梳妆台村、观音井村、水磨滩村、石牛寺村 |  | 改建 新建 | 来苏艺术稻田、梳妆台寺庙旅游服务功能提升、林盘聚落保护性开发、休闲街建设、家庭农场等 |  | 2020-2030 | 3000 | 500 | 2500 | 50 | 2.00 |  |
|  | 4 | 钰河湾 | 来苏镇 唐家坪村 |  | 续建 新建 | 园林、标准游泳池、儿童水上乐园、篮球场、足球场、乡村搏击休闲酒吧等体育设施 |  | 2020-2030 | 5000 | 300 | 4700 | 50 | 6.00 |  |
|  | 5 | 其中园 | 南大街 黄瓜山村 |  | 续建 新建 | 水体、园林、游泳池、崖边景观房、水上餐厅、儿童乐园等 |  | 2020-2030 | 1600 | 200 | 1400 | 10 | 3.00 |  |
|  | 6 | 青峰里（打捆项目） | 青峰镇 凌阁堂村莲花石村等 |  | 续建 新建 | 青峰油菜花-高粱基地、青峰水乡、智慧农谷、青峰记忆园、青峰农耕园、青峰养园、青峰渔园等 |  | 2020-2030 | 9000 | 1000 | 8000 | 0 | 3.00 | 是 |
|  | 7 | 柳溪禾（打捆项目） | 板桥镇 通明村等 |  | 续建 新建 | 柳溪河沿岸风光带建设、佛花艺术稻田、配套休闲接待设施等 |  | 2020-2030 | 5000 | 1150 | 3850 | 0 | 4.00 |  |
|  | 8 | 九龙河（打捆项目） | 金龙镇 解放村等 大安街道 |  | 扩建 新建 | 九龙河现代农业园、樱花木屋酒店、花间集、市民自耕园、民宿等 |  | 2020-2025 | 6000 | 1000 | 5000 | 0 | 1.00 | 是 |
|  | 9 | 云谷寺禅茶田园 | 永荣镇 云谷寺村 |  | 续建 新建 | 桢楠与茶树间植园、云谷寺遗址保护开发、万寿山露营基地、英山秀芽茶居等 |  | 2020-2030 | 3000 | 200 | 2800 | 0 | 1.20 |  |
|  | 10 | 廻龙颐和田园 | 临江镇 天堂村 |  | 新建 | 乡贤大道、康养农居、乡村民宿、研学基地、桢楠基地等 |  | 2020-2025 | 10000 | 700 | 9300 | 50 | 11.2 | 是 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  | 55563 | 6388 | 49175 | 460 | 42.40 |  |
| 二 特 色乡旅集市 | 1 | 板桥廊街 | 板桥镇 大沟村等 |  | 改扩建 | 对风雨廊街危旧房进行修复及风貌整治，配套完善休憩、商业等设施 | 2020-2025 |  | 200 | 80 | 120 | 10 | 2.00 | 是 |
|  | 2 | 梨乡风情街（尖山川渝风情街） | 吉安镇 尖山村 |  | 改建 新建 | 现有尖山场镇按梨乡主题进行风貌改造，配套水果市场、停车场、旅游厕所等，建筑面积约30000㎡ | 2020-2025 |  | 60 | 60 | 0 | 60 | 0.70 | 是 |
|  | 3 | 柏林怀旧小镇 | 何埂镇 石笋山村 |  | 改建 新建 | 提升现有街区风貌，扩建火车站周边接待设施、商品销售市场等，建筑面积约40000㎡ | 2020-2022 |  | 120 | 120 | 0 | 20 | 0.60 | 是 |
|  | 4 | 碗文化特色街区 | 何埂镇 石笋山村 |  | 新建 | 碗文化主题商业街区，碗文化博物馆、碗主题文创商品体验区、石笋山景区游客接待中心等 | 2020-2025 |  | 94 | 94 | 0 | 94 | 1.00 |  |
|  | 5 | 茶竹天街（茶山竹海国家森林康养示范基地子项目） | 茶山竹海街道 茶竹村 |  | 改建 新建 | 利用竹、木材等对现有天街建筑外立面进行改造和装饰，街区绿化美化，新建A级厕所3D立体涂鸦改造地面和墙面，设置茶、竹、机器人等装置艺术景观，增加夜间声、光、电卡通魔幻氛围，丰富街区业态及夜间体验项目 | 2020-2025 |  | 65 | 65 | 0 | 0 | 0.40 |  |
|  | 6 | 金龙乡旅集市 | 金龙镇 金龙村 |  | 新建 | 永璧高速金龙道口附近建设一条建筑面积35000㎡的商业街及农副产品售卖市场 | 2020-2022 |  | 280 | 280 | 0 | 20 | 0.90 | 是 |
|  | 7 | 英山矿业文化街 | 红炉镇 会龙桥村 |  | 新建 | 英山片区游客中心、工矿文化特色风貌居民新村、商业街区等 | 2023-2025 |  | 300 | 300 | 0 | 0 | 1.00 |  |
|  | 8 | 宝峰新街 | 宝峰镇 伍家坡村 |  | 新建 | 在永荣高速宝峰下道口附近建设旅游商品销售及特色餐饮一条街，建筑面积约30000㎡ | 2023-2025 |  | 260 | 260 | 0 | 0 | 0.70 |  |
|  | 小计（不含茶山竹海子项目1个） |  |  |  |  |  |  |  | 1379 | 1259 | 120 | 204 | 7.3 |  |
| 三养生养老基地 | 1 | 黄瓜山养生谷 | 吉安镇 尖山村 |  | 新建 | 主题民宿、花园、医养结合设施、村落式商业群落、体育设施、康养度假公寓 | 2020-2023 |  | 600 | 120 | 480 | 20 | 0.80 | 是 |
|  | 2 | 天福湾 | 三教镇 新观音村 |  | 续建 新建 | 垂钓中心、养生馆、养老公寓、园林休憩设施、老年活动中心、生活服务街区 | 2021-2025 |  | 3000 | 600 | 2400 | 50 | 2.00 | 是 |
|  | 3 | 茶山竹海养生谷 | 茶山竹海街道 茶竹村、萱花村 |  | 新建 | 康养度假公寓、康复护理医院、滨湖公园、禅意养生馆、老年活动中心、老年大学、生活服务街区 | 2020-2025 |  | 1500 | 1000 | 500 | 0 | 30.00 | 是 |
|  | 4 | 星湖运动康养村 | 卫星湖街道 石龟寺村 |  | 新建 | 康养度假公寓、滨河公园、老年活动中心、老年大学、生活服务街区 | 2020-2030 |  | 1200 | 900 | 300 | 0 | 30.00 | 是 |
|  | 5 | 来苏乡隐谷 | 来苏镇 关门山村 |  | 新建 | 主题民宿、医养结合设施、村落式商业群落、体育设施、禅意养生馆 | 2020-2030 |  | 1700 | 1560 | 140 | 0 | 1.00 |  |
|  | 6 | 菊趣园 | 卫星湖街道 石脚迹村 |  | 新建 | 菊花主题园林、康养度假公寓、滨湖公园、生活服务街 | 2020-2025 |  | 400 | 100 | 300 | 0 | 1.00 |  |
|  | 7 | 二郎尖康养中心 | 临江镇普安村 |  | 新建 | 康养服务设施、医护服务设施、民宿、儿童职业体验馆、庄园等 | 2020-2025 |  | 650 | 150 | 500 | 50 | 1.5 |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  | 9050 | 4430 | 4620 | 120 | 66.30 |  |
| 四乡村度假酒店 | 1 | 人头山茶文化主题度假村 | 大安街道 云雾山村 |  | 续建 新建 | 茶文化主题度假酒店，含餐饮、住宿、会议、休闲娱乐及环境设施等 | 2020-2022 |  | 1500 | 40 | 1460 | 10 | 0.30 | 是 |
|  | 2 | 幽伴山居·君澜度假酒店（乐野森林学校子项目） | 南大街街道代家店村 |  | 新建 | 高品质品牌度假酒店，含餐饮、住宿、会议及环境设施等 | 2020-2022 |  | 210 | 70 | 140 | 30 | 1.70 | 是 |
|  | 3 | 隐逸度假村（茶山竹海国家森林康养示范基地子项目） | 茶山竹海街道 大桥村 |  | 新建 | 以竹、茶营造舒适、隐逸的度假氛围，对西侧现有双府院遗址建筑进行保护性修复作为隐士文化馆，在度假村设置主题度假客房，配套国学堂、茶艺馆、私房菜餐厅、蔬香园（农耕体验园）、禅修室、水疗养生馆等。 | 2020-2021 |  | 250 | 250 | 0 | 0 | 1.50 |  |
|  | 4 | 竹海仙居度假酒店（茶山竹海国家森林康养示范基地子项目） | 茶山竹海街道 大桥村 |  | 新建 | 建设创意竹建筑为特色的度假酒店，每栋建筑融入竹海中，并配以私人泳池，酒店提供休闲书吧、名茶品鉴、睡眠测试、竹林SPA、竹海瑜伽、智能健康检测等服务 | 2020-2021 |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 1.20 |  |
|  | 5 | 竹林雅境避暑度假村（茶山竹海国家森林康养示范基地子项目） | 茶山竹海街道 大桥村 |  | 新建 | 依托“竹雨松风琴韵，茶烟梧月书声”的生态环境，设置木屋别墅、鸟巢酒店、特色餐厅、垂钓园、露天剧场、运动轰趴馆等 | 2020-2022 |  | 300 | 300 | 0 | 0 | 2.00 | 是 |
|  | 6 | 石梁湖度假村 | 中山路街道 瓦子铺村 |  | 新建 | 在石梁桥水库及周边山林地带配套设置室外水上乐园、集装箱酒店、木屋酒店、滨水餐厅和度假别墅，并将石梁桥水库作为“茶竹之恋”激光秀表演第二舞台 | 2020-2022 |  | 400 | 400 | 0 | 400 | 1.20 |  |
|  | 7 | 半亩方塘（茶山竹海子项目） | 茶山竹海街道 萱花村 |  | 新建 | 水景改造、菜地、户外运动设施、餐厅、会议室及度假酒店 | 2020-2020 |  | 65 | 65 | 0 | 0 | 0.50 |  |
|  | 8 | 茶溪休闲谷（茶山竹海子项目） | 茶山竹海街道 安溪村 |  | 新建 | “以水为魂，以茶为媒，以竹为景”，打造具有差异特色的重庆“茶溪文化时尚休闲地带”，设置毛竹SPA、茶浴、童趣溪、茶溪酒店等 | 2020-2021 |  | 3000 | 260 | 2740 | 0 | 0.50 |  |
|  | 9 | 巴岳桢楠度假酒店（桢楠公园子项目） | 三教镇云龙村 |  | 新建 | 桢楠主题度假酒店、含餐饮、娱乐、会议、住宿、停车场等设施 | 2020-2021 |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 1.10 |  |
|  | 10 | 孔雀湖酒店（石笋山子项目） | 何埂镇 石笋山村 |  | 续建 改建 | 现有孔雀湖酒店主题化提升改造、装饰装修、功能完善等 | 2020-2020 |  | 15 | 15 | 0 | 15 | 0.05 |  |
|  | 小计（不含茶山竹海子项目5个、桢楠公园子项目1个、石笋山子项目1个） |  |  |  |  |  |  |  | 6140 | 1800 | 4340 | 455 | 10.05 |  |
| 五特色民宿 | 1 | 茶山竹海民宿群（茶山竹海国家森林康养示范基地子项目） | 茶山竹海街道茶竹村 |  | 新建 | 在茶山竹海玉带山区域以中式建筑风格、结合禅意和竹木用材，打造禅隐主题民宿 | 2020-2030 |  | 300 | 200 | 100 | 100 | 2.50 | 是 |
|  | 2 | 黄瓜山民宿群 | 南大街街道黄瓜山村、代家店村、凤龙村 |  | 新建 | 包含：黄瓜山村民宿群、水果主题民宿、禾田里·原舍、禾田里·原舍、梨畔雅筑、森林轻奢民宿、湖畔运动民宿等特色民宿项目 | 2019-2025 |  | 1470 | 1150 | 320 | 360 | 10.94 | 是 |
|  | 3 | 石笋山民宿群 | 何埂镇 石笋山村 |  | 新建 | 包含：猕猴桃庄园、茶主题庄园、户外乡野庄园、悦水康庄等特色民宿项目 | 2020-2025 |  | 1554 | 160 | 1394 | 20 | 2.4 | 是 |
|  | 4 | 仙龙生态谷 | 仙龙镇 牛门口村 |  | 新建 | 生态种养园、渡槽文化体验区、渡槽特色民宿 | 2023-2030 |  | 500 | 32 | 468 | 0 | 0.3 |  |
|  | 5 | 来苏林盘聚落 | 来苏镇 观音井村 |  | 新建 | 来苏乡居院落环境整治、风貌维护、休憩设施、停车场等 | 2020-2022 |  | 200 | 200 | 0 | 10 | 0.3 |  |
|  | 6 | 半山崖居 | 来苏镇 石牛寺村 |  | 新建 | 崖洞餐厅、崖洞客房、崖洞会议室等、停车及休憩设施 | 2020-2030 |  | 80 | 80 | 0 | 0 | 0.6 |  |
|  | 7 | 玫瑰庄园 | 三教镇 云龙村 |  | 续建 扩建 | 月季种植园，石头圆洞主题客房、半山吊脚楼等依地形建设各种特色客房，美食餐厅、会议室等 | 2020-2025 |  | 200 | 70 | 130 | 10 | 0.8 | 是 |
|  | 8 | 松溉古镇民宿群（松溉古镇子项目） | 松溉镇 松江社区 文昌宫社区 打鱼河村 |  | 改建 新建 | 明清或民国风格民宿建筑、乡村民宿系列，包括客房、餐厅、休闲设施等 | 2020-2030 |  | 200 | 200 | 0 | 100 | 1.5 | 是 |
|  | 9 | 黄家农庄 | 何埂镇 一碗水村 |  | 续建 | 乡村棋院、象棋文化长廊、海印书院、水景乡居、生态餐厅等设施，建设棋文化主题农庄 | 2020-2025 |  | 2700 | 80 | 2620 | 10 | 1.0 |  |
|  | 10 | 英山矿山风貌特色民宿 | 永荣镇 红炉镇 双石镇 |  | 新建 | 矿山风貌特色民宿，旷工生活体验项目等 | 2020-2030 |  | 120 | 120 | 0 | 0 | 0.6 |  |
|  | 小计（不含茶山竹海子项目1个、松溉古镇子项目1个） |  |  |  |  |  |  |  | 7324 | 2292 | 5032 | 610 | 20.94 |  |
| 六旅游商品生产基地 | 1 | 永川豆豉生产基地（永川豆豉非遗小镇） | 板桥镇 通明村 |  | 改建 新建 | 豆豉酿造工艺展示中心、豆豉文化广场及川菜品鉴基地展示销售中心等 | 2020-2025 |  | 50 | 50 | 0 | 10 | 0.2 | 是 |
|  | 2 | 板桥旅游小食品生产基地 | 板桥镇 通明村 |  | 新建 | 游客中心、永川豆豉等旅游小食品生产加工展示区、管理用房、员工宿舍等 | 2020-2025 |  | 800 | 600 | 200 | 10 | 5.0 | 是 |
|  | 3 | 蕊福农食用菌基地 | 五间镇 景圣村、双创村 |  | 续建 | 食用菌生产车间、食用菌采摘园区、休憩接待设施、停车场等 | 2020-2030 |  | 400 | 60 | 340 | 0 | 0.2 | 是 |
|  | 4 | 来苏旅游小食品生产基地 | 来苏镇 来苏社区 |  | 新建 | 旅游商品生产车间、管理用房、员工宿舍、生产生活设施、营销中心等 | 2020-2025 |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0.3 |  |
|  | 5 | 盐白菜、健康醋生产基地 | 松溉镇 新街子村 |  | 续建 新建 | 盐白菜文化展示中心、食用醋酿造中心、伴手礼研发中心、管理用房、施员工宿舍、生产生活设施等 | 2020-2030 |  | 95 | 95 | 0 | 0 | 0.5 |  |
|  | 6 | 仙龙手工绢花生产基地 | 仙龙镇 大石坝村 |  | 续建 | 手工绢花生产车间、展示销售中心、伴手礼研发中心、管理用房、停车场等 | 2020-2030 |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0.08 |  |
|  | 7 | 川东花生生产基地 | 南大街 黄瓜山村 |  | 续建 | 花生生产车间、产品展示中心、休憩接待设施、停车场等 | 2020-2025 |  | 100 | 10 | 90 | 0 | 0.02 |  |
|  | 8 | 泰聚中药鸡养殖园 （青峰里子项目） | 青峰镇 牌坊坝村 |  | 续建 新建 | 养殖园、中药堆场、休憩接待设施、鸡蛋展示与销售中心 | 2020-2025 |  | 50 | 14 | 36 | 14 | 0.06 |  |
|  | 9 | 宝峰茶叶生产基地 | 宝峰镇 凤龙桥村 |  | 续建 | 茶叶生产车间、产品展示中心、休憩接待设施、停车场等 | 2020-2025 |  | 40 | 8 | 32 | 0 | 0.08 |  |
|  | 小计（不含青峰里子项目1个） |  |  |  |  |  |  |  | 1575 | 877 | 698 | 34 | 6.44 |  |
| 主 七主题旅游景点或休闲农业园区 | 1 | 森林生态游景区景点 | （详见附表5） |  |  |  |  |  | 155060 | 7726 | 147334 | 335 | 22.2 |  |
|  | 2 | 科普研学旅游基地 |  |  |  |  |  |  | 18620 | 2010 | 16610 | 85 | 24.80 |  |
|  | 3 | 人文体验旅游基地 |  |  |  |  |  |  | 8833 | 3261 | 5572 | 2431 | 38.4 |  |
|  | 4 | 花木主题 | 禾木类 |  |  |  |  |  | 200462 | 10276 | 190186 | 620 | 46.86 |  |
|  |  |  | 花卉类 |  |  |  |  |  | 65633 | 3053 | 62580 | 172 | 12.93 |  |
|  | 5 | 果蔬主题 | 水果类 |  |  |  |  |  | 86860 | 2178 | 84682 | 85 | 12.05 |  |
|  |  |  | 蔬菜类 |  |  |  |  |  | 9788 | 2058 | 7700 | 100 | 6.64 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 545256 | 30562 | 514664 | 3828 | 163.88 |  |
| 一至六项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81031 | 17046 | 63985 | 1883 | 152.43 |  |
| 一至七项合计（不含跨类重复及与打捆项目重复的子项目） |  |  |  |  |  |  |  |  | 626287 | 47608 | 578649 | 5711 | 317.31 |  |

附表5

永川区乡村旅游主题类重点项目一览表

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 所在 镇（街道）及行政村 | 建设性质 |  | 主要建设内容 |  | 建设时限 |  |  |  |  | 项目用地（亩） |  |  |  |  |  | 预计总投资 （亿元） | 是否示范项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 建设用地 | 非建设用地 |  | 2022年前预计新征建设用地 |  |  |  |  |
| 一森林生态旅游 | 1 | 茶山竹海国家森林康养示范基地（打捆项目） | 茶山竹海街道 | 续建 |  | 游客中心、茶文化体验中心、茶竹天街魔幻小镇、云中竹龙、幻光竹海、宝吉寺、茶竹创意建筑园、工业遗址科普园、逸仙养生园、石梁桥滨湖度假区、世外茶源等 |  | 2020-2030 |  |  |  |  | 145410 | 7096 | 138314 |  | 300 |  | 10.0 | 是 |  |
|  | 2 | 石笋山旅游开发（打捆项目） | 何埂镇 石笋山村 | 续建 |  | 游客中心、道路体系、孔雀湖文化观光游览区、云雾坪文化休闲体验区、簸箕坪农业休闲度假区等 |  | 2020-2030 |  |  |  |  | 9000 | 500 | 8500 |  | 35 |  | 10.0 | 是 |  |
|  | 3 | 桃花源 | 南大街街道黄瓜山村 | 续建 |  | 旅游接待设施完善、园林设施提升、游步道、停车场、体验项目 |  | 2020-2030 |  |  |  |  | 150 | 30 | 120 |  | 0 |  | 1.00 |  |  |
|  | 4 | 英山徒步公园（英山野趣园） | 红炉镇周家院社区 | 新建 |  | 游客中心、森林景观点、游憩、健身、休闲及徒步旅游等配套设施 |  | 2020-2030 |  |  |  |  | 500 | 100 | 400 |  | 0 |  | 1.20 |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155060 | 7726 | 147334 |  | 335 |  | 22.2 |  |  |
| 二科普研学旅游 科 | 1 | 梨香湾 | 南大街街道黄瓜山村 | 续建新建 |  | 梨文化景观打造、房车营地、特色民宿等 |  | 2020-2030 |  |  |  |  | 10000 | 500 | 9500 |  | 0 |  | 1.00 | 是 |  |
|  | 2 | 水果侠主题乐园 | 南大街街道代家店村 | 新建 |  | 嗨橙乐园、吃货宇宙 |  | 2020-2030 |  |  |  |  | 320 | 20 | 300 |  | 20 |  | 0.50 | 是 |  |
|  | 3 | 飞鸟营撒欢农场 | 南大街街道代家店村 | 新建 |  | 飞越丛林运动项目（含速降、速滑、游戏塔等运动项目）、地下餐厅、科普园、亲子营地、停车场等 |  | 2020-2030 |  |  |  |  | 300 | 30 | 270 |  | 15 |  | 0.50 | 是 |  |
|  | 4 | 芳华园 | 吉安镇 尖山村 | 续建新建 |  | 露天军事博物体验馆、女红军纪念馆、影视基地、青少年军训基地、露营基地、林间度假屋等 |  | 2020-2030 |  |  |  |  | 800 | 100 | 700 |  | 40 |  | 0.60 | 是 |  |
|  | 5 | 景圣中学 | 五间镇 景圣村 | 续建新建 |  | 园林建设、圣水双清古八景景点打造 |  | 2020-2030 |  |  |  |  | 1000 | 200 | 800 |  | 0 |  | 0.20 |  |  |
|  | 6 | 乐野森林学校 | 南大街街道代家店村 | 新建 |  | 自然教育课堂、原木乐园、亲子欢乐营 |  | 2020-2030 |  |  |  |  | 280 | 50 | 230 |  | 0 |  | 0.60 |  |  |
|  | 7 | 探索极限主题公园（打捆项目） | 卫星湖街道 凤龙村 | 新建 |  | 户外探索训练基地、越野穿越探索营 |  | 2020-2030 |  |  |  |  | 790 | 50 | 740 |  | 0 |  | 1.00 |  |  |
|  | 8 | 桢楠公园（打捆项目） | 三教镇 云龙村 | 新建 |  | 游客中心、桢楠自然林保护区、楠木科普园、桢楠养生谷、道路系统、休憩设施及度假酒店等 |  | 2020-2030 |  |  |  |  | 3000 | 600 | 2400 |  | 10 |  | 10.0 |  |  |
|  | 9 | 英山矿业遗址公园 | 英山片区各镇 | 新建 |  | 窄轨旅游小火车、矿产乐园、矿山小镇、站点工程、景观工程等 |  | 2020-2030 |  |  |  |  | 950 | 350 | 600 |  | 0 |  | 8.0 | 是 |  |
|  | 10 | 子庄故里 | 永荣镇 子庄村 | 续建新建 |  | 保护性修缮子庄故居、朝阳观古寨墙，新建体验式子庄艺校、在紧邻的万寿山片区（含朝阳观）选址建设露营基地等 |  | 2020-2030 |  |  |  |  | 350 | 80 | 270 |  | 0 |  | 0.80 | 是 |  |
|  | 11 | 仙龙现代农业园 | 仙龙镇 太平桥村 | 续建新建 |  | 智慧蚕桑园、智能化养蚕工厂，专家大院，对外连接道及配套公用设施 |  | 2020-2030 |  |  |  |  | 830 | 30 | 800 |  | 0 |  | 1.60 |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18620 | 2010 | 16610 |  | 85 |  | 24.80 |  |  |
| 人三人文体验旅游 | 1 | 松溉古镇保护与开发 | 松溉镇 文昌宫社区、松江社区、新街子村等 |  | 续建新建 |  | 古镇维修及保护性开发，配套商业设施，建设游客中心、后溪河山谷风光区、丛林运动野营基地、江岸休闲街区、荔枝古道等 |  | 2020-2030 |  |  |  | 7333 | 2431 | 4902 |  | 2431 |  | 30.00 | 是 |  |
|  | 2 | 板桥廊街 | 板桥镇 大沟村等 |  | 改扩建 |  | 对古街危旧房进行修复及风貌整治，配套完善休憩、商业等设施 |  | 2020-2025 |  |  |  | 200 | 80 | 120 |  | 0 |  | 2.00 | 是 |  |
|  | 3 | 汉东古城遗址公园 | 朱沱镇 汉东村 |  | 新建 |  | 古城遗址发掘、古城遗址博物馆、市民公园等 |  | 2020-2030 |  |  |  | 600 | 550 | 50 |  | 0 |  | 5.00 |  |  |
|  | 4 | 石龙山摩崖石刻公园 | 三教镇 石龙村 |  | 新建 |  | 保护性修缮刘声道书法石刻群、乡村游艺园、休憩设施、环形步道、停车场等 |  | 2020-2030 |  |  |  | 300 | 120 | 180 |  | 0 |  | 0.70 | 是 |  |
|  | 5 | 永川茶博园 （茶山竹海 子项目） | 茶山竹海街道茶竹村 |  | 新建 |  | 茶叶种植观光园、茶博馆、观景亭台、品茶坊、服务中心、停车场等 |  | 2020-2030 |  |  |  | 400 | 80 | 320 |  | 0 |  | 0.70 |  |  |
|  | 小计（不含茶山竹海子项目永川茶博园） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8833 | 3261 | 5572 |  | 2431 |  | 38.4 |  |  |
| 四禾木观赏旅游 | 1 | 茶山竹海森林康养示范基地 （打捆项目） | 茶山竹海街道 |  | 续建 |  | 游客中心、茶文化体验中心、茶竹天街魔幻小镇、云中竹龙、幻光竹海、宝吉寺、茶竹创意建筑园、工业遗址科普园、逸仙养生园、石梁桥滨湖度假区、世外茶源等 |  |  | 2020-2030 |  |  | 145410 | 7096 | 138314 |  | 300 |  | 26.16 | 是 | 茶竹主题 |
|  | 2 | 英山秀芽茶乡 | 英山片区镇街 |  | 续建 新建 |  | 英山片区永川秀芽茶叶种植基地、永荣小火车观光茶园、茶文化特色民宿、茶叶销售点、停车场等 |  |  | 2020-2030 |  |  | 10000 | 500 | 9500 |  | 0 |  | 1.00 |  |  |
|  | 3 | 石笋山茶园（石笋山旅游开发子项目） | 何埂镇 石笋山村 |  | 续建 |  | 茶叶种植观光园、茶叶加工车间、炒茶、制茶体验设施、品茗屋、茶膳厅、茶叶销售点等 |  |  | 2020-2030 |  |  | 3000 | 60 | 2940 |  | 0 |  | 0.30 |  |  |
|  | 4 | 云雾山生态观光园 | 大安街道 花果山村 |  | 续建 |  | 茶叶种植观光园、品茗堂、煮茶室、制茶体验等设施、茶叶销售点、停车场等 |  |  | 2020-2025 |  |  | 1500 | 100 | 1400 |  | 0 |  | 0.20 | 是 |  |
|  | 5 | 银月湖 | 金龙镇 灯坪村 |  | 续建 |  | 茶叶种植观光园、果蔬采摘体验园、湖畔民宿等 |  |  | 2020-2030 |  |  | 1000 | 100 | 900 |  | 10 |  | 1.20 | 是 |  |
|  | 6 | 桢楠公园 （打捆项目） | 三教镇 云龙村 |  | 新建 |  | 楠木自然林保护区、楠木科普园、楠木养生谷、道路系统、休憩设施及度假酒店等 |  |  | 2020-2030 |  |  | 3000 | 600 | 2400 |  | 10 |  | 2.50 |  | 桢楠主题 |
|  | 7 | 西部香山 | 临江镇 龙洞桥村 |  | 新建 |  | 桢楠苗木基地、国学养生馆、餐厅、民宿等 |  |  | 2020-2030 |  |  | 6877 | 790 | 6087 |  | 100 |  | 1.50 |  |  |
|  | 8 | 英山彩林 （小火车沿途） | 英山片区镇街 |  | 新建 |  | 小火车沿途彩林、观景亭、售货亭、游步道、休憩设施等 |  |  | 2020-2030 |  |  | 15000 | 300 | 14700 |  | 0 |  | 0.80 |  | 彩林主题 |
|  | 9 | 海棠橘乡 | 胜利路街道杨广桥村、杨家店村、永钢村 |  | 新建 |  | 南国牧场、有机农场、田园民宿、欢乐水岸、农味街、康养基地等 |  |  | 2020-2030 |  |  | 9675 | 350 | 9325 |  | 200 |  | 8.00 | 是 | 水稻主题 |
|  | 10 | 禅稻田园 | 来苏镇 梳妆台村、观音井村 |  | 改建 新建 |  | 对来苏稻田、梳妆台寺庙及崖居群进行保护性开发，建设民宿、休闲街、停车场等 |  |  | 2020-2030 |  |  | 3000 | 300 | 2700 |  | 0 |  | 5.00 | 是 |  |
|  | 11 | 青峰里﹒红高粱基地（青峰里子项目） | 青峰镇 凌阁堂村 |  | 续建 |  | 高粱基地及观景设施、高粱酒酿造厂、高粱酒展示销售中心、休憩设施、停车场等 |  |  | 2020-2025 |  |  | 2000 | 80 | 1920 |  | 0 |  | 0.20 | 是 | 高粱主题 |
|  | 小计（不含茶山竹海、海棠橘乡2个跨类重复项目及青峰里子项目青峰里﹒红高粱基地） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200462 | 10276 | 190186 |  | 620 |  | 46.86 |  |  |
| 五花卉观赏旅游 | 1 | 中华梨村 文创旅游区 | 黄瓜山片区各镇街 |  | 续建 |  | 梨树改造、梨园观景及休憩设施、购物点、游步道、停车场等 |  |  |  | 2020-2030 |  | 50000 | 400 | 49600 |  | 0 |  | 2.0 | 是 | 梨花主题 |
|  | 2 | 青峰里﹒油菜花基地（青峰里子项目，同青峰里·红高粱基地） | 青峰镇 凌阁堂村 |  | 续建 |  | 油菜花种植基地、油菜花观景及休憩设施、游步道、购物点、停车场等 |  |  |  | 2020-2025 |  | 2000 | 80 | 1920 |  | 0 |  | 0.20 | 是 | 油菜花主题 |
|  | 3 | 十里荷香 | 南大街街道八角寺村 |  | 续建 |  | 八角寺现代农业园区、荷花莲藕种植区、荷文化主题休闲设施、购物中心、游客中心、停车场等 |  |  |  | 2020-2030 |  | 3288 | 988 | 2300 |  | 100 |  | 3.00 | 是 | 荷花主题 |
|  | 4 | 世外茶源（茶山竹海国家森林康养示范基地子项目） | 茶山竹海街道萱花村 |  | 新建 |  | 茶花艺术制作园、茶花食艺园、茶花展销长廊、茶花培育基地、茶花种植研发基地、商务会议中心、旅游地产等 |  |  |  | 2020-2025 |  | 625 | 403 | 222 |  | 0 |  | 1.50 |  | 茶花主题 |
|  | 5 | 怡园花田 | 南大街街道 代家店村 |  | 续建 |  | 玫瑰花主题观赏园、婚纱摄影基地、烘培DIY体验区、生态餐厅、名贵花卉展区、购物点、停车场等 |  |  |  | 2020-2030 |  | 100 | 50 | 50 |  | 0 |  | 0.10 |  | 玫瑰花主题 |
|  | 6 | 香薰花湖世界 | 卫星湖街道 石龟寺村 |  | 续建 |  | 百合花主题观赏园、摄影基地、蝴蝶谷、生态餐厅、购物点、停车场等 |  |  |  | 2020-2025 |  | 1000 | 150 | 850 |  | 0 |  | 0.10 |  | 百合花主题 |
|  | 7 | 箭杆李园 | 吉安镇 尖山村 |  | 续建 |  | 李花观景及休憩设施、农产品购销点、游步道、停车场等 |  |  |  | 2020-2030 |  | 1000 | 20 | 980 |  | 0 |  | 0.08 |  | 李花主题 |
|  | 8 | 青峰里·李博园 （青峰里子项目） | 青峰镇 佛岩寺村 |  | 续建 |  | 李花观景及休憩设施、农产品购销点、游步道、停车场等 |  |  |  | 2020-2022 |  | 1500 | 80 | 1420 |  | 0 |  | 0.10 |  |  |
|  | 9 | 双石李园 | 双石镇 太平村 |  | 新建 |  | 李花观景及休憩设施、农产品购销点、游步道、停车场、儿童游乐园等 |  |  |  | 2020-2022 |  | 2000 | 100 | 1900 |  | 0 |  | 0.20 |  |  |
|  | 10 | 石头记李子园 | 大安街道 高坡村 |  | 新建 |  | 李花观景及休憩设施、农产品购销点、游步道、停车场、民宿等 |  |  |  | 2020-2022 |  | 1500 | 80 | 1420 |  | 0 |  | 1.20 |  |  |
|  | 11 | 梦你蔬乡 | 卫星湖街道 石脚迹村 |  | 续建 |  | 葵花主题观赏园、七彩大米粮油种植区、休闲茶厅、餐厅、客房、购物点、停车场等 |  |  |  | 2020-2022 |  | 300 | 70 | 230 |  | 30 |  | 0.40 |  | 葵花主题 |
|  | 12 | 青峰里·牡丹园 （青峰里子项目） | 青峰镇 牌坊坝村 |  | 新建 |  | 牡丹种植园及观景休憩设施、牡丹美食餐厅、停车场等 |  |  |  | 2020-2025 |  | 600 | 70 | 530 |  | 0 |  | 0.15 |  | 牡丹花主题 |
|  | 13 | 柳溪禾谷·佛花谷（柳溪禾谷子项目） | 板桥镇 本尊村 |  | 新建 |  | 佛花艺术花田种植区、观景及休憩设施、禅修客房、素食餐厅、停车场等 |  |  |  | 2020-2030 |  | 500 | 50 | 450 |  | 10 |  | 0.30 |  | 佛花主题 |
|  | 14 | 巴渝盆景博览园 | 中山路街道 |  | 新建 |  | 金弹子盆景景观、康养度假公寓、康复护理医院、滨湖公园、老年活动中心、老年大学、生活服务街区 |  |  |  | 2020-2021 |  | 800 | 460 | 340 |  | 20 |  | 2.00 |  | 盆景主题 |
|  | 15 | 石笋山盆景公园 | 何埂镇石笋山村 |  | 续建 |  | 盆景公园周边基础设施建设，盆景观光接待以及培训设施建设，停车场等 |  |  |  | 2020-2025 |  | 220 | 22 | 198 |  | 12 |  | 1.50 |  |  |
|  | 16 | 淘多肉 | 五间镇 |  | 续建 |  | 多肉植物培育、展示园及销售中心、停车场等 |  |  |  | 2020-2022 |  | 200 | 30 | 170 |  | 0 |  | 0.10 |  |  |
|  | 小计（不含十里荷香跨类重复项目及茶山竹海子项目1个、青峰里子项目3个、柳溪禾谷子项目1个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65633 | 3053 | 62580 |  | 172 |  | 12.93 |  |  |
| 六水果采摘旅游 | 1 | 中华梨村 文创旅游区 | 南大街 街道 吉安镇 |  | 续建 |  | 梨树改造、梨园观景及休憩设施、购物点、游步道、停车场等 |  |  |  |  | 2020-2030 | 50000 | 400 | 49600 |  | 0 |  | 2.0 | 是 | 梨果 |
|  | 2 | 七彩蓝莓园 | 吉安镇尖山村 |  | 新建 |  | 蓝莓果园及采摘体验区、青少年研学基地、观景客房、茶室、餐厅、停车场、垂钓区等 |  |  |  |  | 2020-2021 | 300 | 120 | 180 |  | 50 |  | 0.50 |  | 蓝莓 |
|  | 3 | 双石高山蓝莓园 | 双石镇太平村 |  | 续建 |  | 蓝莓种植及采摘园、观景及休憩设施、蓝莓加工车间、购物点、乡村旅舍及停车场等 |  |  |  |  | 2020-2025 | 300 | 50 | 250 |  | 0 |  | 0.10 |  |  |
|  | 4 | 五间瓜博园 | 五间镇 新建村 |  | 续建 |  | 西瓜种植及采摘园、观景及休憩设施、瓜菜立体种植展示园、购物点、乡村酒店及停车场等 |  |  |  |  | 2020-2025 | 2000 | 100 | 1900 |  | 0 |  | 1.50 | 是 | 西瓜 |
|  | 5 | 石笋山猕猴桃园 （石笋山旅游开发子项目） | 何埂镇 石笋山村 |  | 续建 |  | 猕猴桃种植及采摘园、观景及休憩设施、购物点、乡村酒店及停车场等 |  |  |  |  | 2019-2025 | 800 | 75 | 725 |  | 0 |  | 0.30 | 是 | 猕猴桃 |
|  | 6 | 黄瓜山教奎猕猴桃园 | 南大街黄瓜山村 |  | 续建 |  | 猕猴桃种植及采摘园、观景及休憩设施、购物点、乡村酒店及停车场等 |  |  |  |  | 2020-2025 | 300 | 30 | 270 |  | 15 |  | 0.1 |  |  |
|  | 7 | 朱沱龙眼观光园 | 朱沱镇 涨谷村 |  | 续建 |  | 龙眼种植及采摘园、观景及休憩设施、购物点、乡村旅舍及停车场等 |  |  |  |  | 2020-2025 | 2000 | 150 | 1850 |  | 0 |  | 0.60 |  | 龙眼 |
|  | 8 | 渔家坳荔枝园 | 松溉镇打渔河村 |  | 续建 |  | 荔枝种植及采摘园、观景及休憩设施、购物点、乡村旅舍及停车场等 |  |  |  |  | 2020—2025 | 280 | 8 | 272 |  | 15 |  | 0.05 | 是 | 荔枝 |
|  | 9 | 稻草人农庄 | 临江镇 隆顺村 |  | 续建 |  | 日本品种草莓种植及采摘园、稻米种植区、观景设施、购物点、餐厅、停车场等 |  |  |  |  | 2020-2025 | 150 | 70 |  | 80 |  | 0 | 0.30 | 是 | 草莓 |
|  | 10 | 黄瓜山草莓园 | 南大街街道代家店村 |  | 续建 |  | 草莓种植园、购物点、停车场等 |  |  |  |  | 2020-2023 | 300 | 40 |  | 260 |  | 0 | 0.30 |  |  |
|  | 11 | 青峰里·葡萄园 （青峰里子项目） | 青峰镇 牌坊坝村 |  | 续建 |  | 葡萄种植及采摘园、葡萄酒窖、购物点、亲子乐园、餐厅及停车场等 |  |  |  |  | 2020-2025 | 200 | 40 |  | 160 |  | 0 | 0.10 |  | 葡萄 |
|  | 12 | 九龙河谷·葡萄园 （九龙河谷子项目） | 金龙镇 金龙村、燃灯村、解放村等 |  | 续建 新建 |  | 葡萄种植及采摘园、观景及休憩设施、葡萄酒窖、购物点、亲子乐园、餐厅及停车场等 |  |  |  |  | 2020-2025 | 300 | 55 |  | 245 |  | 0 | 0.15 |  |  |
|  | 13 | 仙龙四季柑橘园 | 仙龙镇 |  | 续建 |  | 柑橘种植及采摘园、观景及休憩设施、购物点、乡村旅舍及停车场等 |  |  |  |  | 2020-2025 | 20000 | 250 |  | 19750 |  | 0 | 0.10 |  | 柑橘 |
|  | 14 | 双石复生桥柑橘园 | 双石镇复生桥村 |  | 续建 |  | 柑橘（丑柑、青见、爱媛、沃柑）种植及采摘园、观景及休憩设施、购物点、乡村旅舍及停车场等 |  |  |  |  | 2020-2025 | 500 | 50 | 450 |  |  | 0 | 0.5 |  |  |
|  | 15 | 箭杆李园 | 吉安镇 尖山村 |  | 续建 |  | 李子种植及采摘园、观景及休憩设施、购物点、乡村旅舍及停车场等 |  |  |  |  | 2020-2025 | 1000 | 20 | 980 |  |  | 0 | 0.08 |  | 李子 |
|  | 16 | 白云寺桃李园 | 吉安镇 尖山村 |  | 新建 |  | 桃、李水果种植及采摘园、观景及休憩设施、购物点、乡村旅舍及停车场等 |  |  |  |  | 2020-2025 | 380 | 80 | 300 |  |  | 0 | 0.50 |  |  |
|  | 17 | 青峰里·李博园 （青峰里子项目） | 青峰镇 佛岩寺村 |  | 续建 |  | 李子种植及采摘园、观景及休憩设施、购物点、乡村旅舍及停车场等 |  |  |  |  | 2020-2025 | 1500 | 80 | 1420 |  |  | 0 | 0.10 |  |  |
|  | 18 | 双石李园 | 双石镇 太平村 |  | 续建 |  | 李子种植及采摘园、观景及休憩设施、购物点、乡村旅舍及停车场等 |  |  |  |  | 2020-2025 | 2000 | 100 | 1900 |  |  | 0 | 0.20 |  |  |
|  | 19 | 九龙河谷·枇杷园 （九龙河谷子项目） | 金龙镇 金龙村 燃灯村 |  | 续建 |  | 枇杷种植及采摘园、观景及休憩设施、亲子乐园及停车场等 |  |  |  |  | 2020-2025 | 200 | 0 | 200 |  |  | 0 | 0.1 |  | 枇杷 |
|  | 20 | 柠檬庄园 | 来苏镇 五棵松村 |  | 续建 |  | 柠檬种植及采摘园、观景及休憩设施、小漂流、亲子乐园、生态餐厅、乡村旅舍及停车场等 |  |  |  |  | 2020-2025 | 800 | 100 | 700 |  |  | 0 | 1.20 | 是 | 柠檬 |
|  | 21 | 锦绣黄桃产业园 | 吉安镇 铜凉村 |  | 新建 |  | 黄桃种植及采摘园、观景及休憩设施、购物点、乡村旅舍及停车场等 |  |  |  |  | 2020-2025 | 850 | 100 | 750 |  |  | 0 | 1.00 |  | 黄桃 |
|  | 22 | 双石百香果园 | 双石镇脚盆井村 |  | 续建 |  | 百香果种植及采摘园、观景及休憩设施、餐饮购物点、蓝莓加工车间、乡村旅舍及停车场等 |  |  |  |  | 2020-2025 | 500 | 80 | 420 |  |  | 0 | 0.8 | 是 | 百香果 |
|  | 23 | 绿水青山归园 | 何埂镇 联盟村 |  | 续建 |  | 水果种植及采摘园、观景及休憩设施、购物点、乡村旅舍及停车场等 |  |  |  |  | 2020-2025 | 840 | 40 | 800 |  |  | 0 | 0.60 |  | 柚子 |
|  | 24 | 青峰里·柚子园 （青峰里子项目） | 青峰镇 牌坊坝村 |  | 续建 |  | 柚子种植及采摘园、观景及休憩设施、购物点、乡村旅舍及停车场等 |  |  |  |  | 2020-2025 | 500 | 60 | 440 |  |  | 0 | 0.20 |  |  |
|  | 25 | 黄瓜山杨梅园 | 吉安镇 尖山村 |  | 续建 |  | 杨梅种植及采摘园、购物点、餐厅及停车场等 |  |  |  |  | 2020-2025 | 100 | 20 | 80 |  |  | 0 | 0.06 |  | 杨梅 |
|  | 26 | 黄瓜山桑葚园 | 南大街黄瓜山村 |  | 续建 |  | 桑葚种植及采摘园、观景及休憩设施、购物点、乡村旅舍及停车场等 |  |  |  |  | 2020-2025 | 300 | 20 | 280 |  |  | 0 | 0.30 |  | 桑葚 |
|  | 27 | 渔家坳桑葚园 | 松溉镇 打渔河村 |  | 续建 |  | 桑葚种植及采摘园、观景及休憩设施、购物点、乡村旅舍及停车场等 |  |  |  |  | 2020-2025 | 300 | 10 | 290 |  |  | 5 | 0.05 | 是 |  |
|  | 28 | 黄瓜山黑莓园 | 南大街街道代家店村 |  | 续建 |  | 游客中心、黄瓜山萝卜博物馆、名优水果采摘园、四季花海观赏园、湖畔民宿、旅游公厕、生态停车场、园区观光道路等 |  |  |  |  | 2020-2025 | 160 | 30 | 130 |  |  | 0 | 0.26 |  | 黑莓 |
|  | 小计（不含中华梨村跨类重复项目及石笋山、青峰里、九龙河谷子项目6个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86860 | 2178 | 84682 |  |  | 85 | 12.05 |  |  |
| 七蔬菜采摘旅游 | 1 | 十里荷香 | 南大街街道八角寺村 |  | 续建 |  | 八角寺现代农业园区、荷花莲藕种植区、荷文化主题休闲设施、购物中心、游客中心、停车场等 |  |  |  |  | 2020-2025 | 3288 | 988 | 2300 |  |  | 100 | 3.00 | 是 | 莲藕 |
|  | 2 | 黄瓜山萝卜村休闲农村 | 南大街街道代家店村 |  | 续建新建 |  | 萝卜种植及采摘园、观景及休憩设施、购物点、乡村旅舍及停车场等 |  |  |  |  | 2020-2025 | 1000 | 100 | 870 |  |  | 0 | 0.12 |  | 萝卜 |
|  | 3 | 黄瓜山生姜标准示范园 | 南大街街道黄瓜山村 |  | 新建 |  | 生姜种植及采摘园、观景及休憩设施、购物点、乡村旅舍及停车场等 |  |  |  |  | 2020-2025 | 1000 | 80 | 920 |  |  | 0 | 0.06 |  | 生姜 |
|  | 4 | 蕊福农食用菌基地 | 五间镇 新建村 |  | 续建 |  | 食用菌种植及采摘园、观景及休憩设施、购物点、乡村民宿及停车场等 |  |  |  |  | 2019-2025 | 800 | 50 | 750 |  |  | 0 | 0.50 | 是 | 蘑菇 |
|  | 5 | 仙龙竹荪基地 | 仙龙镇牛门口村 |  | 续建 |  | 竹荪种植及采摘园、观景及休憩设施、购物点、乡村民宿及停车场等 |  |  |  |  | 2020-2025 | 200 | 20 | 180 |  |  | 0 | 0.13 |  | 竹荪 |
|  | 6 | 青峰里·马铃薯园 （青峰里子项目） | 青峰镇 凌阁堂村、牌坊坝村 |  | 续建 新建 |  | 马铃薯种植及采摘园、观景及休憩设施、美食购物点、乡村旅舍及停车场等 |  |  |  |  | 2020-2025 | 200 | 70 | 130 |  |  | 0 | 0.13 |  | 马铃薯 |
|  | 7 | 青峰里·蔬菜基地 （青峰里子项目） | 青峰镇 牌坊坝村 |  | 续建 |  | 蔬菜采摘园、观景及休憩设施、购物点、乡村旅舍及停车场等 |  |  |  |  | 2020-2025 | 300 | 50 | 250 |  |  | 0 | 0.20 |  |  |
|  | 8 | 九龙河谷·蔬菜基地（九龙河谷子项目） | 金龙镇 解放村 |  | 续建 新建 |  | 蔬菜种植及采摘园、观景及休憩设施、游步道、旅游厕所、农家旅舍、停车场等 |  |  |  |  | 2020-2030 | 3000 | 700 | 2300 |  |  | 0 | 2.50 |  |  |
|  | 小计（不含十里荷香1个跨类重复项目及青峰里、九龙河谷子项目3个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9788 | 2058 | 7700 |  |  | 100 | 6.64 |  |  |
| 总计：一至七项合计（不含本表内跨类重复项目及与打捆项目重复的子项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 545256 | 30562 | 514664 |  |  | 3828 | 163.88 |  |  |

附表6

永川区乡村旅游示范项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 所在镇（街道）及行政村 | 建设 性质 | 主要建设内容 | 建设时限 | 预计项目用地（亩） |  |  |  | 预计总投资 （亿元） | 是否近期示范项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 建设用地 | 非建设用地 | 2022年前预计新增建设用地 |  |  |
| 1 | 海棠橘乡 | 胜利路街道杨广桥村、杨家店村、永钢村 | 新建 | 南国牧场、有机农场、田园民宿、房车基地等 | 2020-2030 | 9675 | 350 | 9325 | 200 | 8.00 | 是 |
| 2 | 十里荷香 | 南大街街道 八角寺村 | 续建 | 八角寺现代农业园区、荷文化主题景观及服务设施、民宿等 | 2020-2030 | 3288 | 988 | 2300 | 100 | 3.00 | 是 |
| 3 | 青峰里 | 青峰镇 凌阁堂村 | 续建 | 青峰油菜花-高粱基地、青峰水乡、智慧农谷、青峰记忆园、青峰农耕园、青峰养园、青峰渔园、油菜花、高粱基地及观景设施、高粱酒酿造厂、高粱酒展示销售中心、休憩设施、游步道、购物点、停车场等 | 2020-2025 | 8800 | 1300 | 7500 | 80 | 3.00 | 是 |
| 4 | 九龙河谷 | 金龙镇 解放村等 大安街道 | 扩建 新建 | 九龙河现代农业园、樱花木屋酒店、花间集、市民自耕园、民宿等 | 2020-2025 | 6000 | 1000 | 5000 | 0 | 1.00 |  |
| 5 | 廻龙颐和田园 | 临江镇 天堂村 | 新建 | 乡贤大道、康养农居、乡村民宿、研学基地、桢楠基地等 | 2020-2025 | 10000 | 700 | 9300 | 50 | 11.2 |  |
| 6 | 板桥廊街 | 板桥镇 大沟村等 | 改扩建 | 对风雨廊街危旧房进行修复及风貌整治，配套完善休憩、商业等设施 | 2020-2025 | 200 | 80 | 120 | 10 | 2.00 | 是 |
| 7 | 柏林怀旧小镇 | 何埂镇 石笋山村 | 改建 新建 | 提升现有街区风貌，扩建火车站周边接待设施、商品销售市场等，建筑面积约40000㎡ | 2020-2022 | 120 | 120 | 0 | 20 | 0.60 | 是 |
| 8 | 梨乡风情街（尖山川渝风情街） | 吉安镇 尖山村 | 改建 新建 | 现有尖山场镇按梨乡主题进行风貌改造，配套水果市场、停车场、旅游厕所等，建筑面积约30000㎡ | 2020-2025 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0.70 |  |
| 9 | 金龙乡旅集市 | 金龙镇 金龙村 | 新建 | 永璧高速金龙道口附近建设一条建筑面积35000㎡的商业街及农副产品售卖市场 | 2020-2022 | 280 | 280 | 0 | 20 | 0.90 |  |
| 10 | 黄瓜山养生谷 | 吉安镇 尖山村 | 新建 | 主题民宿、花园、医养结合设施、村落式商业群落、体育设施、康养度假公寓 | 2020-2023 | 600 | 120 | 480 | 20 | 0.80 | 是 |
| 11 | 天福湾 | 三教镇 新观音村 | 续建 新建 | 垂钓中心、养生馆、养老公寓、园林休憩设施、老年活动中心、生活服务街区 | 2021-2025 | 3000 | 600 | 2400 | 50 | 2.00 | 是 |
| 12 | 茶山竹海养生谷 | 茶山竹海街道 茶竹村、萱花村 | 新建 | 康养度假公寓、康复护理医院、滨湖公园、禅意养生馆、老年活动中心、老年大学、生活服务街区 | 2020-2025 | 1500 | 1000 | 500 | 0 | 30.00 |  |
| 13 | 星湖运动康养村 | 卫星湖街道 石龟寺村 | 新建 | 康养度假公寓、滨河公园、老年活动中心、老年大学、生活服务街区 | 2020-2030 | 1200 | 900 | 300 | 0 | 30.00 |  |
| 14 | 人头山茶文化主题度假村 | 大安街道 云雾山村 | 续建 新建 | 茶文化主题度假酒店，含餐饮、住宿、会议、休闲娱乐及环境设施等 | 2020-2022 | 1500 | 40 | 1460 | 10 | 0.30 | 是 |
| 15 | 竹林雅境避暑度假村 | 茶山竹海街道 大桥村 | 新建 | 依托“竹雨松风琴韵，茶烟梧月书声”的生态环境，设置木屋别墅、鸟巢酒店、特色餐厅、垂钓园、露天剧场、运动轰趴馆等 | 2020-2022 | 300 | 300 | 0 | 0 | 2.00 |  |
| 16 | 幽伴山居·君澜度假酒店（乐野森林学校子项目） | 南大街街道代家店村 | 新建 | 高品质品牌度假酒店，含餐饮、住宿、会议及环境设施等 | 2020-2022 | 210 | 70 | 140 | 30 | 1.70 |  |
| 17 | 茶山竹海民宿群（茶山竹海子项目） | 茶山竹海街道茶竹村 | 新建 | 在茶山竹海玉带山区域以中式建筑风格、结合禅意和竹木用材，打造禅隐主题民宿 | 2020-2030 | 300 | 200 | 100 | 100 | 2.50 | 是 |
| 18 | 黄瓜山民宿群 | 南大街街道黄瓜山村、代家店村、凤龙村 | 新建 | 包含：黄瓜山村民宿群、水果主题民宿、禾田里·原舍、禾田里·原舍、梨畔雅筑、森林轻奢民宿、湖畔运动民宿等特色民宿项目 | 2019-2025 | 1470 | 1150 | 320 | 360 | 10.94 | 是 |
| 19 | 石笋山民宿群 | 何埂镇 石笋山村 | 新建 | 包含：猕猴桃庄园、茶主题庄园、户外乡野庄园、悦水康庄等特色民宿项目 | 2020-2025 | 1554 | 160 | 1394 | 20 | 2.4 |  |
| 20 | 松溉古镇民宿群 | 松溉镇 松江社区 文昌宫社区 打鱼河村 | 改建 新建 | 明清或民国风格民宿建筑、乡村民宿系列，包括客房、餐厅、休闲设施等 | 2020-2030 | 200 | 200 | 0 | 100 | 1.5 |  |
| 21 | 玫瑰庄园 | 三教镇 云龙村 | 续建 扩建 | 月季种植园，石头圆洞主题客房、半山吊脚楼等依地形建设各种特色客房，美食餐厅、会议室等 | 2020-2025 | 200 | 70 | 130 | 10 | 0.8 |  |
| 22 | 永川豆豉生产基地（永川豆豉非遗小镇） | 板桥镇 通明村 | 改建 新建 | 豆豉酿造工艺展示中心、豆豉文化广场及川菜品鉴基地展示销售中心等 | 2020-2025 | 50 | 50 | 0 | 10 | 3.0 | 是 |
| 23 | 板桥旅游小食品生产基地 | 板桥镇 通明村 | 新建 | 游客中心、永川豆豉等旅游小食品生产加工展示区、管理用房、员工宿舍等 | 2020-2025 | 800 | 600 | 200 | 10 | 5.0 | 是 |
| 24 | 蕊福农食用菌基地 | 五间镇 景圣村、双创村 | 续建 | 食用菌生产车间、食用菌采摘园区、休憩接待设施、停车场等 | 2020-2030 | 400 | 60 | 340 | 0 | 0.2 | 是 |
| 25 | 茶山竹海国家森林康养示范基地（打捆项目） | 茶山竹海街道 | 续建 | 游客中心、茶文化体验中心、茶竹天街魔幻小镇、云中竹龙、幻光竹海、宝吉寺、茶竹创意建筑园、工业遗址科普园、逸仙养生园、石梁桥滨湖度假区、世外茶源等 | 2020-2030 | 145410 | 7096 | 138314 | 300 | 10.0 | 是 |
| 26 | 石笋山旅游开发（打捆项目） | 何埂镇 石笋山村 | 续建 | 游客中心、道路体系、孔雀湖文化观光游览区、云雾坪文化休闲体验区、簸箕坪农业休闲度假区等 | 2020-2030 | 9000 | 500 | 8500 | 35 | 3.50 | 是 |
| 27 | 梨香湾 | 南大街街道黄瓜山村 | 续建新建 | 梨文化景观打造、房车营地、特色民宿等 | 2020-2030 | 10000 | 500 | 9500 | 0 | 1.00 | 是 |
| 28 | 芳华园 | 吉安镇 尖山村 | 续建新建 | 露天军事博物体验馆、女红军纪念馆、影视基地、青少年军训基地、露营基地、林间度假屋等 | 2020-2030 | 800 | 100 | 700 | 40 | 0.60 | 是 |
| 29 | 飞鸟营撒欢农场 | 南大街街道代家店村 | 新建 | 飞越丛林运动项目（含速降、速滑、游戏塔等运动项目）、地下餐厅、科普园、亲子营地、停车场等 | 2020-2030 | 300 | 30 | 270 | 15 | 0.50 | 是 |
| 30 | 水果侠主题乐园（打捆项目） | 南大街街道代家店村 | 新建 | 嗨橙乐园、吃货宇宙 | 2020-2030 | 320 | 20 | 300 | 20 | 0.50 |  |
| 31 | 英山矿业遗址公园 | 英山片区各镇 | 新建 | 窄轨旅游小火车、矿产乐园、矿山小镇、站点工程、景观工程等 | 2020-2030 | 950 | 350 | 600 | 0 | 8.0 |  |
| 32 | 子庄故里 | 永荣镇 子庄村 | 续建新建 | 保护性修缮子庄故居、朝阳观古寨墙，新建体验式子庄艺校、在紧邻的万寿山片区（含朝阳观）选址建设露营基地等 | 2020-2030 | 350 | 80 | 270 | 0 | 0.80 |  |
| 33 | 松溉古镇保护与开发 | 松溉镇 文昌宫社区、松江社区、新街子村等 | 续建新建 | 古镇维修及保护性开发，配套商业设施，建设游客中心、后溪河山谷风光区、丛林运动野营基地、江岸休闲街区、荔枝古道等 | 2020-2030 | 7333 | 2431 | 4902 | 2431 | 30.00 | 是 |
| 34 | 石龙山摩崖石刻公园 | 三教镇 石龙村 | 新建 | 保护性修缮刘声道书法石刻群、乡村游艺园、休憩设施、环形步道、停车场等 | 2020-2030 | 300 | 120 | 180 | 0 | 1.00 |  |
| 35 | 银月湖 | 金龙镇 灯坪村 | 续建 | 茶叶种植观光园、果蔬采摘体验园、湖畔民宿等 | 2020-2030 | 1000 | 100 | 900 | 10 | 1.20 | 是 |
| 36 | 云雾山生态观光园 | 大安街道 花果山村 | 续建 | 茶叶种植观光园、品茗堂、煮茶室、制茶体验等设施、茶叶销售点、停车场等 | 2020-2025 | 1500 | 100 | 1400 | 0 | 0.20 | 是 |
| 37 | 禅稻田园 | 来苏镇 梳妆台村、观音井村 | 改建 新建 | 对来苏稻田、梳妆台寺庙及崖居群进行保护性开发，建设民宿、休闲街、停车场等 | 2020-2030 | 3000 | 300 | 2700 | 0 | 5.00 | 是 |
| 38 | 中华梨村文创旅游区 | 黄瓜山片区各镇街 | 续建 | 梨树改造、梨园观景及休憩设施、购物点、游步道、停车场等 | 2020-2030 | 50000 | 400 | 49600 | 0 | 1.20 | 是 |
| 39 | 五间瓜博园 | 五间镇 新建村 | 续建 | 西瓜种植及采摘园、观景及休憩设施、瓜菜立体种植展示园、购物点、乡村酒店及停车场等 | 2020-2025 | 2000 | 100 | 1900 | 0 | 1.50 | 是 |
| 40 | 石笋山猕猴桃园 （石笋山旅游开发子项目） | 何埂镇 石笋山村 | 续建 | 猕猴桃种植及采摘园、观景及休憩设施、购物点、乡村酒店及停车场等 | 2019-2025 | 800 | 75 | 725 | 0 | 0.30 | 是 |
| 41 | 渔家坳 | 松溉镇打渔河村 | 续建 | 荔枝种植及采摘园、桑葚种植及采摘园、观景及休憩设施、购物点、乡村旅舍及停车场等 | 2020—2025 | 190 | 30 | 160 | 15 | 1.00 | 是 |
| 42 | 稻草人农庄 | 临江镇 隆顺村 | 续建 | 日本品种草莓种植及采摘园、稻米种植区、观景设施、购物点、餐厅、停车场等 | 2020-2025 | 150 | 70 | 80 | 0 | 0.30 | 是 |
| 43 | 柠檬庄园 | 来苏镇 五棵松村 | 续建 | 柠檬种植及采摘园、观景及休憩设施、小漂流、亲子乐园、生态餐厅、乡村旅舍及停车场等 | 2020-2025 | 800 | 100 | 700 | 0 | 1.20 | 是 |
| 44 | 双石百香果园 | 双石镇脚盆井村 | 续建 | 百香果种植及采摘园、观景及休憩设施、餐饮购物点、蓝莓加工车间、乡村旅舍及停车场等 | 2020-2025 | 500 | 80 | 420 | 0 | 0.8 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 286410 | 22980 | 263430 | 4126 | 192.14 | 28 |

重庆市永川区乡村旅游发展规划（2020-2030年）

（图  集）

目   录

1.重庆市永川区乡村旅游区位图

2.重庆市永川区乡村旅游总体布局示意图

3.重庆市永川区乡村旅游示范镇规划布局图

4.重庆市永川区乡村旅游示范村规划布局图

5.重庆市永川区乡村旅游重点项目布局示意图(不含主题类项目)

6.重庆市永川区乡村旅游主题类重点项目布局示意图（含主题类项目)

7.重庆市永川区近期主题旅游精品线路A-D

8.重庆市永川区近期主题旅游精品线路E

9.重庆市永川区近期主题旅游精品线路F